Приложение 1к постановлению

Администрации МО «Шарканский район»

от 09.02.2021 г. № 104

«Утверждена постановлением

Администрации муниципального

образования «Шарканский район»

от 23 августа 2013 г. № 1016

**Муниципальная программа муниципального образования «Шарканский район» «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Шарканский район» на 2015-2024 годы»**

(в ред. постановления Администрации муниципального образования

«Шарканский район» от 09.11.2018г. №998, от 14.02.2019г. №143, от 07.05.2019г. №353,

от 20.08.2019г. №635, от 03.02.2020г. №71, от 17.03.2020г. №196, от 30.04.2020 г. №308,

от 14.09.2020г. №674)

**Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа муниципального образования «Шарканский район» «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Шарканский район» на 2015-2024 годы» (далее – программа, муниципальная программа) |
| Подпрограммы | Не предусмотрены |
| Координатор | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Шарканский район» – начальник Управления финансов |
| Ответственный исполнитель | Отдел сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Шарканский район» |
| Соисполнители | Отдел строительства и ЖКХ Администрации муниципального образования «Шарканский район»  Отдел экономического анализа, прогнозирования и организации муниципальных закупок Администрации муниципального образования «Шарканский район» |
| Цель | Создание условий для устойчивого социально-экономического развития сельских территорий |
| Задачи программы | Повышение качества жизни населения района.  Повышение уровня социально-инженерного обустройства населенных пунктов района.  Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса района. |
| Целевые показатели (индикаторы) | Целевые показатели (индикаторы) определены в приложении 1 к муниципальной программе.  Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов, кв. метров.  Ввод в действие в действие объектов социальной сферы, ед.  Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, км.  Ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры, ед.  Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, единиц.  Удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года, от общего числа прибывших на работу в сельскохозяйственные организации в течение года по окончании высших и средних профессиональных образовательных учреждений, %. |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации - 2015-2024 годы.  Этапы не предусматриваются. |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального района | Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета муниципального образования «Шарканский район» представлено в приложении 5 к муниципальной программе.  Средства бюджета Шарканского района, направляемые на реализацию программы учтены также в составе расходов на содержание аппарата управления ответственных исполнителей и соисполнителей программы:   1. Муниципальная программа муниципального образования «Шарканский район» «Муниципальное управление на 2015 - 2024 годы», подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы»; 2. Муниципальная программа муниципального образования «Шарканский район» «Создание условий для устойчивого экономического развития Шарканского района на 2015 – 2024 годы», подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции».   Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета, муниципального образования «Шарканский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.  Возможно привлечение средств на реализацию программы из федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики по итогам конкурсных процедур.  Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной программе. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Конечными результатами реализации муниципальной программы является:   1. улучшение жилищных условий, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 2. удовлетворение потребностей организаций АПК и социальной сферы Шарканского района в молодых специалистах; 3. достижение совокупного экономического эффекта, в том числе за счет:   -прироста продукции сельского хозяйства на основе улучшения условий жизни специалистов АПК;  -реализации мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры;  -привлечения внебюджетных средств.  Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) программы, значения которых представлены в приложении 1 к муниципальной программе. |

1. **Характеристика сферы деятельности**
   1. ***Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских территорий муниципального района***

На сельской территории Шарканского района (далее - Муниципальный район) располагается 15 сельских поселений.

Общая площадь сельской территории Муниципального района составляет 1404,49 кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 85 686 га.

Характеристика землепользования на сельских территориях Муниципального района приведена в таблице 1.

Таблица 1

**Характеристика землепользования на территории**

**Муниципального района по состоянию на 01.01.2013г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Примечание** |
| 1. | Общая площадь территории Муниципального района | кв.км | 1404,49 |  |
| 1.1 | - леса | кв.км | 492,15 |  |
| 1.2 | - водоемы | кв.км | 5,24 |  |
| 1.3 | - площади земель, отведенные под застройку  населенных пунктов | га | 183 |  |
| 1.4 | - площади земель, отведенные под застройку  сооружений производственного назначения и  инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП,  газопроводы, сооружения связи и т.п.) | га | 709 |  |
| 1.5 | - площади земель сельскохозяйственного  назначения - всего | га | 85686 |  |
| - в том числе используемые под посевы  сельскохозяйственных культур | га | 55081,1 |  |
| % | 72 |  |
| 2 | Количество сельскохозяйственных предприятий | ед. | 18 |  |
| - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 61633 |  |
| - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 1579 |  |
| - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 15014 |  |
| 3 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | 38 |  |
| - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 8685 |  |
| - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 216 |  |
| - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 20164 |  |
| 4 | Количество личных подсобных хозяйств (семей) | ед. | 7409 |  |
|  | Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства | га | 5976 |  |
|  | Получаемый среднегодовой доход с личного подсобного хозяйства | руб./га | 28470 |  |

***1.2. Сельское население Муниципального района***

Численность сельского населения Муниципального района по состоянию на 01.01.2013 года составила 21213 человек, в том числе трудоспособного населения 10115 человек.

Структура занятости трудоспособного сельского населения характеризуется следующими данными (таблица 2):

* сельскохозяйственное производство - 1695 человек (16,8 %);
* организации бюджетной сферы - 2750 человек (27,2 %);
* организации несельскохозяйственной сферы - 2265 человек (22,4 %);
* личное подсобное хозяйство - 208 человек (2,1 %);
* работает за пределами сельской территории Муниципального района - 1861 человек (18,4 %);
* по данным ЦЗН не обеспечено работой - 283 человек (2,16 %).

Дефицит кадров в сфере АПК Муниципального района составляет 34 человека, специалистов сельских учреждений социальной сферы - 26 человек.

Размер среднемесячного душевого дохода населения в 2012 году составил 9785 рублей на человека.

Таблица 2

**Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения**

**Шарканского района по состоянию на 01.01.2013 г**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельских поселений в составе Муниципального района** | **Численность сельского населения Муниципального района (чел.)** | | | | | | **Наличие и занятость трудоспособного сельского населения Муниципального района (чел.)** | | | | | | | | | | |
| **Всего** | **В т.ч. по возрастным группам** | | | | | **Наличие трудоспособного сельского населения - всего** | **Занято на территории Муниципального района** | | | | | | **Работает за пределами территории Муниципального района** | **Не обеспечено работой (по данным ЦЗН)** | **Уровень безработицы (по данным ЦЗН), (%)** | **Среднемесячный душевой доход сельского населения (руб./чел.)** |
| **До 7 лет** | **7-18 лет** | **19-35 лет** | **36-60 лет** | **Свыше 60 лет** | **Всего** | **В том числе** | | | | **Уровень занятости сельского населения Муниципального района (%)** |
| **В сельскохозяйственном производстве** | **В организациях**  **бюджетной сферы** | **В прочих организациях** | **В личном подсобном хозяйстве** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** |
| 1 | Бородулинское | **761** | 41 | 92 | 162 | 356 | 110 | **381** | 313 | 137 | 81 | 91 | 4 | 82 | 85 | 23 | 1,71 | 10607 |
| 2 | Быгинское | **1103** | 102 | 168 | 293 | 392 | 148 | **385** | 316 | 155 | 96 | 65 | 0 | 82 | 40 | 13 | 2,32 | 8200 |
| 3 | Вортчинское | **1007** | 120 | 139 | 275 | 361 | 112 | **551** | 365 | 189 | 70 | 106 | 0 | 66 | 140 | 6 | 1,10 | 10291 |
| 4 | Заречно - Вишурское | **627** | 47 | 55 | 176 | 232 | 117 | **319** | 136 | 51 | 76 | 0 | 9 | 43 | 144 | 4 | 0,84 | 10368 |
| 5 | Зюзинское | **808** | 49 | 103 | 151 | 310 | 195 | **395** | 212 | 88 | 93 | 26 | 5 | 54 | 61 | 11 | 1,66 | 8098 |
| 6 | Карсашурское | **856** | 96 | 121 | 237 | 249 | 153 | **504** | 296 | 106 | 86 | 95 | 9 | 59 | 146 | 9 | 1,57 | 9501 |
| 7 | Кыквинское | **704** | 63 | 95 | 151 | 246 | 149 | **244** | 199 | 65 | 85 | 46 | 3 | 82 | 29 | 11 | 2,27 | 8031 |
| 8 | Ляльшурское | **970** | 132 | 102 | 302 | 329 | 105 | **427** | 342 | 161 | 88 | 84 | 9 | 80 | 67 | 22 | 4,03 | 10540 |
| 9 | Мувырское | **931** | 82 | 108 | 252 | 355 | 134 | **530** | 226 | 56 | 79 | 82 | 9 | 43 | 172 | 8 | 1,52 | 9738 |
| 10 | Мишкинское | **1243** | 99 | 149 | 336 | 456 | 203 | **792** | 326 | 160 | 92 | 58 | 16 | 41 | 329 | 9 | 1,23 | 11060 |
| 11 | Нижнекиварское | **567** | 34 | 83 | 120 | 240 | 90 | **339** | 246 | 122 | 82 | 27 | 15 | 73 | 72 | 10 | 2,63 | 10353 |
| 12 | Порозовское | **1090** | 133 | 135 | 261 | 407 | 154 | **604** | 476 | 188 | 125 | 109 | 30 | 79 | 110 | 17 | 2,60 | 10199 |
| 13 | Сосновское | **783** | 72 | 90 | 121 | 336 | 164 | **369** | 239 | 19 | 104 | 98 | 18 | 65 | 39 | 17 | 2,63 | 9185 |
| 14 | Сюрсовайское | **373** | 26 | 54 | 49 | 190 | 54 | **254** | 129 | 43 | 44 | 42 | 0 | 51 | 106 | 6 | 1,66 | 10078 |
| 15 | Шарканское | **9390** | 1025 | 1157 | 2916 | 2607 | 1685 | **3981** | 3097 | 155 | 1549 | 1336 | 15 | 78 | 321 | 129 | 2,42 | 9836 |
|  | **Итого по району** | **21213** | **2121** | **2651** | **5802** | **7066** | **3573** | **10115** | **6918** | **1695** | **2750** | **2265** | **142** | **68** | **1861** | **283** | **2,16** | **9785** |

***1.3. Развитие агропромышленного комплекса Муниципального района***

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Муниципального района является производство сельскохозяйственной продукции.

На территории Муниципального района осуществляют производственную деятельность 18 сельскохозяйственных организаций, 40 крестьянских (фермерских) хозяйств и 142 личных подсобных хозяйств.

Показатели хозяйственной деятельности субъектов АПК представлены в таблице 3.

Таблица 3

**Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса Шарканского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **наименование сельского поселения, на территории которого планируется осуществлять реализацию программных мероприятий** | **характеристика хозяйствующего субъекта АПК** | | | | **Планируемые на период 2014-2022 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств** | | | |
| **Огранизационно-правовая форма и наименование** | **Основные направления хозяйственной деятельности** | **Среднегодовой объем производства** | | **Наименование инвестиционного мероприятия (проекта)** | **Объем инвестиционного мероприятия (проекта), млн.руб.** | **В том числе в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2008-2012 и 2013-2020 годы** | |
| **физ.ед.** | **млн.руб.** | **Наименование подпрограммы и мероприятия Госпрограммы, в рамках которого реализуется данное мероприятие (проект)** | **Сумма инвестиций в рамках Госпрограммы (млн.руб.)** |
| 1 | МО "Бородулинское" | ООО "Победа | животноводство, молочно-мясного направления в сочетании с растениеводством |  | 25,326 | 2014г - приобретение сушильно-сортировального комплекса | 1,7 | ВЦП «Подработка, хранение и переработка зерна в УР на 2013-2015годы» |  |
| 2015г - приобретение силосоуборочного комбайна | 4,0 | Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |
| 2016-2018г - строительство молочного комплекса на 400 голов | 40,0 | РЦП «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в УР на 2013-2015 годы» |  |
| 2018г - приобретение МТЗ в кол-ве 2 шт | 2,4 | Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |
| 2019г - приобретение зерноуборочного комбайна "Вектор" | 4,0 |  |
| ООО "Зарни шеп" | животноводство, молочно-мясного направления в сочетании с растениеводством |  | 11,969 | 2014г - строительство сушильного и очистительного комплекса | 3,6 | ВЦП «Подработка, хранение и переработка зерна в УР на 2013-2015годы» |  |
| 2014г - приобретение зерноуборочного комбайна | 4,5 | Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |
| 2015г - реконструкция животноводческого комплекса на 606 голов КРС с установкой современного оборудования | 12,0 | РЦП «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в УР на 2013-2015 годы» |  |
| 2016г - приобретение линейки кормоуборочной техники | 10,0 | Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |
| 2016г - приобретение племенных животных (30гол) | 4,0 | РЦП «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в УР на 2013-2015 годы» |  |
| 2018г - строительство склада фуражного зерна | 3,0 | ВЦП «Подработка, хранение и переработка зерна в УР на 2013-2015годы» |  |
| 2019г - строительство комплекса по глубокой переработке зерна (производство муки и комбикормов) | 15,0 |  |
| 2020г - строительство убойного цеха и переработке мяса | 20,0 |  |  |
| 2 | МО "Быгинское" | ОАО "Восход" | животноводство, молочно-мясного направления в сочетании с растениеводством |  | 177,699 | 2014г - приобретение 2-х зерноуборочных комбайнов | 8,0 | Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |
| 2014г - строительство 2-х телятников на 200 голов | 8,0 |  |  |
| 2015-2017г - строительство коровника на 600 голов | 50,0 | РЦП «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в УР на 2013-2015 годы» |  |
| 2017г - приобретение 2-х зерноуборочных комбайнов | 4,0 | Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |
| 2018г - приобретение силосоуборочного комбайна |  |  |
| 2019г - приобретение 2-х зерноуборочных комбайнов | 4,0 |  |
| 3 | МО "Вортчинское" | СХК "Луч" | животноводство, молочно-мясного направления в сочетании с растениеводством |  | 38,39 | 2014г - строительство родильного отделения | 5,0 |  |  |
| 2015г - строительство КЗС | 4,0 | ВЦП «Подработка, хранение и переработка зерна в УР на 2013-2015годы» |  |
| 2015г - приобретение племенных телок (20гол.) | 2,5 | РЦП «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в УР на 2013-2015 годы» |  |
| 2016г - приобретение зернового комбайна | 6,0 | Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |
| 2017г - приобретение автомобиля ГАЗ-53 | 1,0 |  |
| 2017г - приобретение трактора Т-150 | 3,0 |  |
| 2018г - реконструкция телятника на 150гол | 1,0 |  |  |
| 2019г - реконструкция автовесов | 1,0 |  |  |
| 2020г - капитальный ремонт системы водоснабжения | 5,0 |  |  |
| ООО "Шиде" | животноводство, молочно-мясного направления в сочетании с растениеводством |  | 9,704 | 2014г - строительство телятника на 150 голов | 2,0 |  |  |
| 2015г - строительство склада для зернофуража | 0,4 | ВЦП «Подработка, хранение и переработка зерна в УР на 2013-2015годы» |  |
| 2016г - приобретение 2-х сеялок С-6ПМ-1 | 1,4 | Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |
| 2017г - приобретение кормосмесителя | 1,3 |  |
| 2018г - приобретение племенного скота (20 гол.) | 3,0 | РЦП «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в УР на 2013-2015 годы» |  |
| 4 | МО "Зюзинское" | ООО "Согласие" | животноводство, молочно-мясного направления в сочетании с растениеводством |  | 20,252 | 2015г - приобретение зерноуборочного комбайна "Вектор" | 4,0 | Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |
| 2016г - приобретение сеялки С-6ПМ-1 | 0,6 |  |
| 2017г - приобретение племенного скота (30 гол.) | 4,0 | РЦП «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в УР на 2013-2015 годы» |  |
| 2018г - приобретение племенного скота (30 гол.) | 4,0 |  |
| СХПК "Эрик" | животноводство, молочно-мясного направления в сочетании с растениеводством |  | 9,953 | 2014г - приобретение МТЗ-82 | 1,0 |  |  |
| 2015г - реконструкция телятника на100 голов | 1,0 |  |  |
| 2016г - приобретение граблей ГВР-6, сеялки СЗ-3,4 | 0,6 | Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |
| 2017г - приобретение племенного скота (20 гол.) | 3,0 | РЦП "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства в УР на 2013-2015гг" |  |
| 2018г - приобретение сортировального комплекса | 0,8 | ВЦП «Подработка, хранение и переработка зерна в УР на 2013-2015годы» |  |
| 5 | МО "Карсашурское" | ООО "Исток" | животноводство, молочно-мясного направления в сочетании с растениеводством |  | 23,507 | 2014г - строительство животноводческого комплекса на 600 голов | 45,0 | РЦП "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства в УР на 2013-2015гг" |  |
| 2015г - приобретение 2-х тракторов МТЗ-82 | 1,2 |  |  |
| 2015-2016гг - реконструкция животноводческих помещений, строительство силосных ям | 8,4 |  |  |
| 2017г - строительство навес для зерна, реконструкция зерносушильного комплекса | 5,2 | ВЦП «Подработка, хранение и переработка зерна в УР на 2013-2015годы» |  |
| 2017г - приобретение трактора 5кл. | 8,0 | Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |
| 2018г - приобретение зерноуборочного комбайна | 6,0 |  |
| 2019г - приобретение 2-х тракторов 4 кл. | 12,0 |  |
| 2020г - приобретение кормоуборочного комбайна | 8,0 |  |
| СХПК "Гондырвай" | животноводство, молочно-мясного направления в сочетании с растениеводством |  | 15,345 | 2014г - строительство пилорамы | 0,5 |  |  |
| 2014г - строительство КЗС-10 | 1,6 | ВЦП «Подработка, хранение и переработка зерна в УР на 2013-2015годы» |  |
| 2015г - новое строительство навеса для телят | 0,5 |  |  |
| 2016г - строительство коровника на 100 голов | 5,5 | РЦП "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства в УР на 2013-2015гг" |  |
| 2017г - строительство здания конторы | 0,5 |  |  |
| 2018г - льноворохосушилка | 0,5 | РЦП "Развитие льняного комплекса УР на 2010-2014гг" |  |
| 2019г - капитальный ремонт зернового склада | 0,3 |  |  |
| 2020г - строительство коровника на 200 голов | 12,0 | РЦП "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства в УР на 2013-2015гг" |  |
| 6 | МО "Кыквинское" | ООО "Мир" | животноводство, молочно-мясного направления в сочетании с растениеводством |  | 6,311 | 2014г - реконструкция телятника | 1,5 |  |  |
| 2015-2018гг - строительство коровника на 200 голов | 5,0 | РЦП "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства в УР на 2013-2015гг" |  |
| ООО "Труженик" | животноводство, молочно-мясного направления в сочетании с растениеводством |  | 4,586 | 2014-2015гг - строительство телятника на 200 голов | 3,0 |  |  |
| 2017г - приобретение трактора | 0,8 |  |  |
| 2020г - приобретение силосоуборочного комбайна | 4,0 | Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |
| 7,8,9,10 | МО "Ляльшурское", МО "Заречно-Вишурское", МО "Сосновское", МО "Мувырское" | ЗАО "Ошмес" | животноводство, молочно-мясного направления в сочетании с растениеводством |  | 115,118 | 2014г - приобретение кормоуборочного комбайна | 8,0 | Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |
| 2014г - реконструкция коровника (доп.на 100 гол.) | 8,0 |  |  |
| 2015г - приобретение зерноуборочного комбайна | 4,0 | Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |
| 2016г - приобретение зерноуборочного комбайна | 4,0 |  |
| 2015-2018гг - строительство коровника на 1200 голов | 90,0 | РЦП "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства в УР на 2013-2015гг" |  |
| 2014г - строительство 2-х телятников на 200 голов | 8,0 |  |  |
| 2015г - строительство 2-х телятников на 200 голов | 8,0 |  |  |
| ИП Широбоков Н.Е. | растениеводство |  | 4,446 | 2014г - капитальный ремонт овощехранилища на 1000 т | 3,0 | ВЦП "Развитие производства картофеля и овощей в УР на 2013-2015г" |  |
| 2015г - внедрение технологии капельного орошения на 20га | 5,0 | ВЦП "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения УР на 2013-2015г" |  |
| 2016г - строительство овощехранилища на 2500 т | 11,0 | ВЦП "Развитие производства картофеля и овощей в УР на 2013-2015г" |  |
| 2017г - приобретение картофельного комбайна | 5,0 | Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |
| 2018г - строительство оросительной системы на 20 га | 5,0 | ВЦП "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения УР на 2013-2015г" |  |
| 11 | МО "Мишкинское" | КФХ Васёва В.Ф. | животноводство, в сочетании с растениеводством |  | 13,299 | 2014г - внедрение переработки молока | 10,0 |  |  |
| 2014г - строительство телятника на 200 голов | 2,0 |  |  |
| 2015г - строительство коровника на 400 голов | 20,0 | ВЦП "Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе УР на 2013-2015гг" |  |
| 2016г - приобретение зерноуборочного комбайна | 6,0 | Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |
| 2017г - строительство КЗС | 6,0 | ВЦП «Подработка, хранение и переработка зерна в УР на 2013-2015годы» |  |
| 2017г - строительство овощехранилища на 1500 тонн | 10,0 | ВЦП "Развитие производства картофеля и овощей в УР на 2013-2015г" |  |
| 2018г - приобретение картофелеуборочной техники | 15,0 | Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |
| 2019г - приобретение кормоуборочного комбайна | 4,0 |  |
| 12 | МО "Нижнекиварское" | СХК "Нива" | животноводство, в сочетании с растениеводством |  | 24,185 | 2015г - приобретение смесителя кормов | 0,8 |  |  |
| 2016-2017гг - реконструкция коровника | 3,0 |  |  |
| 2018г - приобретение зерноуборочного комбайна | 4,3 | Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |
|  |  | КХ Собина Н.И. | животноводство, в сочетании с растениеводством |  | 122,838 | 2014-2016гг - ввод свинокомплекса на 12 тыс.голов | 100,0 |  |  |
| 2014-2015гг - реконструкция 2-х свинарников под коровник на 100 голов | 11,0 |  |  |
| 2016г - создание генетического центра, в т.ч. приобретение импортных племенных коров в кол-ве 50 голов (50млн.руб.) | 300,0 |  |  |
| 2017-2018гг - приобретение 2-х зерноуборочных комбайнов | 10,0 | Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |
| 2018-2019гг - приобретение 2-х кормоуборочных комбайнов | 12,0 |  |
| 2017г - приобретение самоходная широкозахватной косилки | 6,0 |  |  |
| 2017г - строительство КЗС | 5,0 | ВЦП «Подработка, хранение и переработка зерна в УР на 2013-2015годы» |  |
| 2019-2020гг - приобретение 2-х тракторов | 10,0 | Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |
| КФХ "Пасека" и Киселева М.П. | животноводство, в сочетании с растениеводством |  | 4,434 | 2014г - приобретение нетелей мясной породы (30 голов) | 1,5 | РЦП "Развитие мясного скотоводства в УР на 2011-2020г" |  |
| 2014г - строительство картофеле хранилища на 2000т | 7,0 | ВЦП "Развитие производства картофеля и овощей в УР на 2013-2015г" |  |
| 2015г - строительство коровника на 100 голов | 5,5 | ВЦП "Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе УР на 2013-2015гг" |  |
| 2015г - приобретение зерноуборочного комбайна | 3,0 | Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |
| 2016г - приобретение сеноуборочной техники | 1,0 |  |
| 2017-2020г - увеличение поголовья нетелей (на 100 гол.) | 7,0 | РЦП "Развитие мясного скотоводства в УР на 2011-2020г" |  |
| 14 | МО "Сюрсовайское" | ИП Гуменникова В.И. |  |  | 6,948 | 2014г - приобретение сеялки С6 - ПМ-1,трактора МТЗ | 1,0 | Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |
| 2014г - приобретение племенных телок (10 гол.) | 1,0 | РЦП "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства в УР на 2013-2015гг" |  |
| 2015г - реконструкция фермы в д.Бередь на 200 гол. | 3,0 |  |  |
| 2016г - реконструкция телятника на 200 голов | 2,0 |  |  |
| 2017г - приобретение 2-х тракторов | 4,0 | Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |
| 2018г - приобретение зерноуборочного комбайна | 4,0 |  |  |
| 2018г - приобретение племенных телок (20 голов) | 3,5 | РЦП "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства в УР на 2013-2015гг" |  |
| 2019г - приобретение силосоуборочного комбайна | 4,0 | Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |
| 2014г - приобретение сеялки С6 - ПМ-1,трактора МТЗ | 1,0 | Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |
| 15 | МО "Шарканское" | ООО "Кипун" | животноводство, в сочетании с растениеводством |  | 101,053 | 2014г - строительство корпуса содержания телок в д. Галичево, реконструкция свинокомплекса в д.Кипун | 14,0 |  |  |
| 2015г - приобретение техники - сеялка Horsh, трактор New Holland | 14,0 | Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |
| 2016г - приобретение 2-х тракторов | 2,5 |  |
| 2017г - строительство карантинного корпуса в д.Галичево | 1,5 |  |  |
| ООО «Шарканский льнозавод» | растениеводство |  | 30,6 | **2015 – 2016 – строительство ш**охи на 400 тонн | 5.0 |  |  |
| 2017г. – строительство автогаража | 3.0 |  |  |
| **2018 - 2019 – строительство н**авеса для хранения с/х машин | 4,5 |  |  |
| 2020 – строительство цеха по переработке волокна | 3.0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 1150 |  |  |

***1.4 Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы, уровень обеспеченности их коммунальными услугами на сельских территориях Муниципального района***

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории Муниципального района на 01.01.2013 года составляет 423600 кв. метров, в том числе:

* многоквартирные жилые дома - 108000 кв.м ( 25 %);
* индивидуальные жилые дома. - 315600 кв.м ( 75 %).

Обеспеченность жильем в 2012 году составила 19,97 кв. м в расчете на одного сельского жителя.

На 01.01.2013 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 201 сельских семей, в том числе 96 сельских молодых семей и молодых специалистов.

Доля аварийного и ветхого жилья составляет – 3,96 % (16797 кв.м).

Таблица 4

**Характеристика жилищного фонда сельских поселений Муниципального района на 01.01.2013 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование сельского поселения** | **Общие данные** | | | | | | | **Обеспеченность коммунальными**  **услугами (домов/человек)** | | | |
| **Кол-во домов**  **(ед.)** | **Кол-во квартир** | **Общ. площадь (кв.м)** | | | **Кол-во**  **жителей (чел.)** | **Уровень**  **Обеспеченности**  **жильем (кв.м/чел.)** | **Центральный**  **водопровод** | | **Сетевой газ** | |
|
| **Всего** | **В том числе ветхий и аварийный жилфонд** | | **домов (квартир)** | **человек** | **Домов (квартир)** | **человек** |
| **Площадь** | **% к общему наличию** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **1** | **Многоквартирный жилищный фонд** | **901** | **2180** | **108000** | **4649** | **4,3** | **6101** | **17,7** | **1712** | **5014** | **517** | **1786** |
|  | Бородулинское | 36 | 72 | 5120 | - | - | 190 | 26,9 | 72 | 190 | - | - |
|  | Быгинское | 12 | 23 | 994 | 138 | 13,9 | 73 | 13,6 | 8 | 32 | 6 | 27 |
|  | Вортчинское | 35 | 65 | 3800 | - | - | 257 | 14,8 | 19 | 257 | 22 | 137 |
|  | Заречно - Вишурское | 21 | 45 | 3670 | - | - | 102 | 36,0 | 37 | 85 | - | - |
|  | Зюзинское | 29 | 53 | 1741 | - | - | 189 | 9,2 | 27 | 177 | - | - |
|  | Карсашурское | 33 | 66 | 3510 | - | - | 302 | 11,6 | 66 | 302 | 10 | 36 |
|  | Мишкинское | 54 | 89 | 4600 | 168 | 3,6 | 398 | 11,6 | 41 | 300 | - | - |
|  | Кыквинское | 44 | 81 | 4600 | 60 | 1,3 | 234 | 19,6 | 64 | 184 | 56 | 169 |
|  | Ляльшурское | 13 | 26 | 1100 | - | - | 101 | 10,9 | 15 | 86 | 12 | 41 |
|  | Мувырское | 34 | 68 | 3400 | - | - | 40 | 85 | 34 | 173 | - | - |
|  | Нижнекиварское | 10 | 20 | 968 | - | - | 62 | 15,6 | 10 | 24 | 5 | 18 |
|  | Порозовское | 33 | 66 | 4000 | 100 | 2,5 | 256 | 15,6 | 60 | 185 | 39 | 179 |
|  | Сосновское | 70 | 70 | 3390 | 120 | 3,5 | 256 | 13,2 | 52 | 170 | 31 | 104 |
|  | Сюрсовайское | 46 | 92 | 5650 | 783 | 13,8 | 141 | 40,07 | 92 | 141 | - | - |
|  | Шарканское | 431 | 1344 | 61457 | 3280 | 5,3 | 3500 | 17,5 | 1142 | 2708 | 336 | 1075 |
| **2** | **Индивидуальный жилищный фонд** | **5326** | **5326** | **315600** | **12148,1** | **3,8** | **15112** | **20,9** | **4101** | **12528** | **1661** | **5301** |
| 2.1 | Бородулинское | 288 | 288 | 14420 | 700 | 4,8 | 571 | 25,2 | 265 | 528 | - | - |
| 2.2 | Быгинское | 314 | 314 | 24066 | 287 | 1,2 | 1030 | 23,4 | 263 | 1011 | 207 | 859 |
| 2.3 | Вортчинское | 261 | 261 | 15000 | 40 | 0,3 | 750 | 20,0 | 261 | 689 | 55 | 210 |
| 2.4 | Заречно - Вишурское | 296 | 296 | 12430 | - | - | 525 | 23,7 | 216 | 459 | - | - |
| 2.5 | Зюзинское | 294 | 294 | 20359 | - | - | 619 | 32,9 | 232 | 472 | - | - |
| 2.6 | Карсашурское | 255 | 255 | 14090 | 14,1 | 0,1 | 554 | 25,4 | 235 | 473 | 120 | 402 |
| 2.7 | Кыквинское | 206 | 206 | 12300 | 132 | 1,1 | 470 | 26,2 | 94 | 314 | 48 | 129 |
| 2.8 | Ляльшурское | 284 | 284 | 16500 | 90 | 0,5 | 869 | 18,9 | 114 | 566 | 128 | 658 |
| 2.9 | Мувырское | 240 | 240 | 13000 | 1100 | 8,5 | 891 | 14,6 | 240 | 736 | 24 | 68 |
| 2.10 | Мишкинское | 383 | 383 | 18000 | - | - | 845 | 21,3 | 243 | 604 | 4 | 10 |
| 2.11 | Нижнекиварское | 225 | 225 | 10132 | 85 | 0,8 | 505 | 20,1 | 90 | 427 | 70 | 181 |
| 2.12 | Порозовское | 385 | 385 | 19600 | 1200 | 6,1 | 834 | 23,50 | 252 | 867 | 72 | 245 |
| 2.13 | Сосновское | 292 | 292 | 21510 | 260 | 1,2 | 527 | 40,8 | 157 | 471 | 110 | 257 |
| 2.14 | Сюрсовайское | 142 | 142 | 5450 | 140 | 2,6 | 232 | 23,5 | 142 | 172 | - | - |
| 2.15 | Шарканское | 1526 | 1526 | 98743 | 8100 | 8,2 | 5890 | 16,8 | 1297 | 4739 | 823 | 2282 |
|  | **Итого по Муниципальному району** | **6227** | **7506** | **423600** | **16797,1** | **3,96** | **21213** | **19,97** | **5813** | **17542** | **2178** | **7087** |

Таблица 5

**Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы**

**в сельских поселениях Муниципального района по состоянию на 01.01.2013 г**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельского поселения** | **Общеобразовательные школы** | | | | **Детские дошкольные учреждения** | | | | | **ФАПы и офисы врача общей практики** | | | **Культурно-досуговые учреждения** | | | | **Плоскостные спортивные сооружения** | | | |
| **Наличие (ед.)** | **Мощность – ученических мест** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Уровень обеспеченности** | **Наличие (ед.)\*** | | **Мощность – детских мест** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Уровень обеспеченности** | **Наличие (ед.)** | **Уровень обеспеченности**  **(на 100 жителей)** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Наличие (ед.)** | **Мощность – посадочных мест** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Уровень обеспеченности**  **(на 100 жителей)** | **Наличие (ед.)** | **Площадь – кв.м** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Уровень обеспеченности**  **(на 100 жителей)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
| 1 | Бородулинское | 2 | 213 | вет. | 100 | 2 | | 59 | уд. | 100 | 2 | 0,28 | уд. | 2 | 150 | уд. | 20,7 | 2 | 500 | уд. | 69,2 |
| 2 | Быгинское | 1 | 132 | уд. | 84 | 2 | | 88 | уд. | 100 | 3 | 0,28 | уд. | 3 | 440 | уд. | 41,1 | 1 | 2400 | уд. | 224,1 |
| 3 | Вортчинское | 1 | 89 | уд. | 100 | 1 | | 60 | уд. | 100 | 4 | 0,40 | 3уд.  1вет. | 2 | 140 | вет. | 13,9 | 1 | 1200 | уд. | 119,2 |
| 4 | Заречно - Вишурское | 1 | 192 | уд. | 100 | 1 | | 52 | уд. | 100 | 2 | 0,34 | уд. | 2 | 230 | уд. | 39,0 | 1 | 2400 | уд. | 407,5 |
| 5 | Зюзинское | 1 | 165 | уд. | 100 | 1 | | 94 | уд. | 100 | 3 | 0,79 | уд. | 1 | 300 | уд. | 37,1 | 2 | 720 | уд. | 89,1 |
| 6 | Карсашурское | 2 | 126 | уд. | 100 | 2 | | 90 | уд. | 100 | 3 | 0,35 | уд. | 3 | 520 | уд. | 60,5 | 1 | 1200 | уд. | 139,7 |
| 7 | Кыквинское | 1 | 200 | уд. | 100 | 1 | | 64 | уд. | 100 | 3 | 0,43 | уд. | 1 | 200 | вет. | 28,4 | 1 | 1200 | уд. | 170,5 |
| 8 | Ляльшурское | 2 | 235 | уд. | 100 | 2 | | 77 | уд. | 100 | 2 | 0,26 | уд. | 2 | 150 | уд. | 19,2 | 1 | 1200 | уд. | 153,6 |
| 9 | Мувырское | 1 | 171 | уд. | 100 | 1 | | 30 | уд. | 97 | 3 | 0,38 | уд. | 3 | 100 | уд. | 12,8 | 2 | 2400 | уд. | 306,1 |
| 10 | Мишкинское | 1 | 254 | уд. | 100 | 2 | | 69 | уд. | 100 | 2 | 0,16 | уд. | 2 | 200 | уд. | 16,1 | 1 | 1200 | уд. | 96,5 |
| 11 | Нижне-киварское | 1 | 130 | уд. | 100 | 1 | | 30 | уд. | 100 | 1 | 0,18 | уд. | 2 | 250 | вет. | 44,1 | 1 | 2400 | уд. | 423,3 |
| 12 | Порозовское | 1 | 247 | уд. | 100 | 1 | | 68 | уд. | 85 | 2 | 0,19 | уд. | 3 | 330 | вет. | 31,8 | 1 | 2400 | уд. | 231,4 |
| 13 | Сосновское | 1 | 132 | уд. | 100 | 1 | | 36 | уд. | 84 | - | - | - | 1 | 200 | вет. | 25,5 | 2 | 4500 | уд. | 574,7 |
| 14 | Сюрсовайское | 1 | 100 | уд. | 100 | 1 | | 12 | уд. | 100 | 1 | 0,27 | уд. | 2 | 110 | уд. | 29,5 | 1 | 1200 | вет. | 321,7 |
| 15 | Шарканское | 1 | 927 | уд. | 89 | 4 | | 467 | 1вет3уд. | 91 | 3 | 0,26 | уд. | 3 | 400 | уд. | 4,3 | 8 | 5814 | уд. | 61,9 |
|  | **Итого по району** | **18** | **3313** | **х** | **х** | **23\*** | **1296** | | **х** | **х** | **34** | 0,30 | **х** | **32** | **3770** | **х** | **18,2** | **26** | **30734** | х | **148,3** |

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 82,7%, сетевым газоснабжением – 29,4 %.

По состоянию на 01.01.2013 г. в сельских поселениях Муниципального района функционируют:

* 18 общеобразовательных школ на 3113 ученических мест;
* 18 детских садов на 1119 мест и 5 групп при общеобразовательных учреждениях на 177 мест;
* 34 фельдшерско-акушерских пункта;
* 32 учреждения культурно-досугового типа на 3770 мест;
* 26 плоскостных спортивных сооружений общей площадью 30734 кв. м.

Уровень обеспеченности сельского населения Муниципального района объектами социальной сферы приведен в таблице 5. Уровень благоустройства объектов социальной сферы приведен в таблице 6.

Таблица 6

**Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов**

**социальной сферы в Шарканском районе на 01.01.2013 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование объекта в сельском поселении** | **Обеспеченность коммунальными**  **услугами** | | | | | |
| **отопление** | | **водопровод** | | **Сетевой газ** | **Канализация** |
| **От центральной котельной** | **От собственного источника (газ)** | **От центрального водопровода** | **От собственного источника** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | **Бородулинское** | **6** | **2** | **6** | **0** | **0** | **5** |
|  | МКОУ «Бородулинская ООШ» | 1 | - | - |  | - | - |
|  | МБДОУ «Бородулинский детский сад» | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
|  | Бородулинский ФАП | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
|  | Бородулинский СК | - | 1 | 1 | - | - | - |
|  | МКОУ «Кельдышевская ООШ» | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
|  | МБДОУ «Кельдышевский детский сад» | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
|  | Кельдышевский ФАП | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
|  | МБУК «Кельдышевский СДК» | 1 | - | - | - | - | - |
| **2** | **Быгинское** | **5** | **0** | **5** | **1** | **1** | **5** |
|  | МБУК «Быгинский СДК» | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
|  | Быгинский ФАП | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
|  | МБОУ «Быгинская СОШ» | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
|  | МБДОУ «Быгинский д/с» | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
|  | Ниж-Быгинский СК | - | - | - | - | - | - |
|  | Ниж-Быгинский ФАП | - | - | - | - | - | - |
|  | МБДОУ «Н-Казесский детский сад» | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
|  | Ниж-Казесский СК | 1 | - | - | - | - | - |
| **3** | **Вортчинское** | **0** | **3** | **5** | **0** | **2** | **1** |
|  | МБОУ «Вортчинская ООШ» | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
|  | Вортчинский ФАП | - | - | 1 | - | 1 | - |
|  | К-Кучесский ФАП | - | 1 | 1 | - | - | - |
|  | Бадьяровский ФАП | - | 1 | 1 | - | - | - |
|  | Тыловыльский ФАП | - | 1 | 1 | - | - | - |
| **4** | **Заречно - Вишурское** | **5** | **2** | **3** | **0** | **0** | **3** |
|  | МКОУ «Петуневская СОШ» | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
|  | МБДОУ «Зар-Вишурский детский сад» | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
|  | Петуневский ФАП | - | 1 | - | - | - | - |
|  | Зар-Вишурский ФАП | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
|  | МБУК «Зар-Вишурский СДК» | - | 1 | - | - | - | - |
|  | Зар-Вишурская библиотека | - | 1 | - | - | - | - |
|  | Петуневский СК | - | 1 | - | - | - | - |
| **5** | **Зюзинское** | **4** | **3** | **6** | **1** | **0** | **5** |
|  | МБОУ «Зюзинская СОШ» | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | МБДОУ «Зюзинский детский сад» | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | МБУК «Зюзинский СДК» | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | Зюзинская участковая больница | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | Ягвайдурский ФАП | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | Байкеевский ФАП | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | Сильшурский ФАП | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Карсашурское** | **0** | **10** | **9** | **0** | **0** | **7** |
|  | Гондырвайский СДК | - | 1 | - | - | - | - |
|  | Гондырвайский ФАП | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
|  | МБОУ «Карсашурская ООШ» | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
|  | МБДОУ «Карсашурский детский сад» | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
|  | Карсашурский ФАП | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
|  | МБУК «Карсашурский СДК» | - | 1 | 1 | - | - | - |
|  | Чужеговский ФАП | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
|  | МКОУ «Чужеговская НОШ» | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
|  | МБДОУ «Чужеговский детский сад» | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
|  | Чужеговский СК | - | 1 | 1 | - | - | - |
| **7** | **Кыквинское** | **3** | **1** | **4** | **0** | **1** | **2** |
|  | МБОУ «Кыквинская СОШ» | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
|  | МБДОУ «Кыквинский детский сад» | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
|  | МБУК «Кыквинский СДК» | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | Кыквинский ФАП | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| **8** | **Ляльшурское** | **5** | **2** | **6** | **0** | **0** | **5** |
|  | МБОУ «Ляльшурская СОШ» | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
|  | МБДОУ «Ляльшурский детский сад» | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
|  | Ляльшурский ФАП | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
|  | МБОУ «Пашур-Вишурская начальная школа-детский сад» (школа) | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
|  | МБОУ «Пашур-Вишурская начальная школа-детский сад» (детский сад) | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
|  | МБУК «Пашур-Вишурский СДК» | 1 | - | - | - | - | - |
|  | Пашур-Вишурский ФАП | - | 1 | 1 | - | - | - |
| **9** | **Мувырское** | **2** | **4** | **4** | **2** | **0** | **1** |
|  | МБОУ «Мувырская СОШ» | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
|  | Мувырский ФАП | - | 1 | 1 | - | - | - |
|  | Суроновский ФАП | - | 1 | - | 1 | - | - |
|  | Ниж-Тылойский ФАП | - | 1 | 1 | - | - | - |
|  | МБУК «Мувырский СДК» | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | Суроновский СК | - | 1 | - | 1 | - | - |
|  | Н-Пашурский СК | - | - | - | - | - | - |
| **10** | **Мишкинское** | **2** | **2** | **7** | **0** | **4** | **4** |
|  | МБОУ «Мишкинская СОШ» | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
|  | МБУК «Мишкинский СДК» | - | - | 1 | - | 1 |  |
|  | Мишкинская врачебная амбулатория | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
|  | Администрация МО «Мишкинское» | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
|  | МБДОУ «Мишкинский детский сад» | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | М-Казесский СК | 1 | - | - | - | - | - |
|  | М-Казесский ФАП | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
|  | МБДОУ «М-Казесский детский сад» | - | 1 | 1 | - | - | - |
| **11** | **Нижнекиварское** | **3** | **1** | **4** | **0** | **0** | **2** |
|  | МБОУ «Н-Киварская СОШ» | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
|  | МБУК «Нижнекиварский СДК» | - | 1 | 1 | - | - | - |
|  | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» (специальный дом для одиноких престарелых) | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
|  | Нижнекиварский ФАП | 1 | - | 1 | - | - | - |
| **12** | **Порозовское** | **0** | **7** | **5** | **0** | **0** | **4** |
|  | МБОУ «Порозовская СОШ» |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | МБДОУ «Порозовский детский сад» |  | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | МБУК «Порозовский СДК» |  | 1 | - |  |  |  |
|  | Порозовский ФАП |  | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | Козинский СК |  | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | Козинский ФАП |  | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | Сильвинский СК |  | 1 | - |  |  |  |
| **13** | **Сосновское** | **4** | **0** | **4** | **0** | **3** | **3** |
|  | МБОУ «Сосновская СОШ» | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
|  | МБДОУ «Сосновский детский сад» | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
|  | Сосновская участковая больница | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
|  | МБУК «Сосновский СДК» | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| **14** | **Сюрсовайское** | **0** | **5** | **5** | **0** | **0** | **3** |
|  | МКОУ «Сюрсовайская СОШ» | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
|  | Сюрсовайский детский сад | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
|  | Сюрсовайский ФАП | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
|  | Сюрсовайская библиотека | - | 1 | 1 | - | - | - |
|  | Сюрсовайский СДК | - | 1 | 1 | - | - | - |
| **15** | **Шарканское** | **12** | **6** | **17** | **1** | **0** | **17** |
|  | Титовский ФАП | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
|  | Титовский СК | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
|  | М-Билибский ФАП | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
|  | МБДОУ «Кипунский детский сад» | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
|  | Кипунский ФАП | - | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
|  | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
|  | МБУЗ «Шарканская ЦРБ» | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
|  | МБОУ ДОД «СДЮСШОР» | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
|  | МБОУ «Шарканская СОШ» | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
|  | МКОУ «Шарканская школа-интернат VIII вида» | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
|  | МБДОУ «Шарканский детский сад №1» | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
|  | МБДОУ «Шарканский детский сад №2» | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
|  | МБДОУ «Шарканский детский сад №3» | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
|  | МБОУ ДОД «Дом детского творчества» | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
|  | МБОУ «Школа искусств» | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
|  | МБУК «Шарканская районная библиотека» | 1 | - | - | - | - | - |
|  | МБУК «Шарканский РДК» | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
|  | МБУК «Шарканский музей» | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
|  | **Итого** | **52** | **48** | **90** | **4** | **12** | **67** |

***1.5. Газоснабжение***

На 01.01.2013 года в сельских поселениях Муниципального района к системе сетевого газоснабжения подключены 25 из 91 населенного пункта.

По состоянию на 01.01.2013 года сетевым газом обеспечено 29,4 % жилищного фонда сельских поселений Муниципального района.

В период 2014-2022 годов планируется осуществить подключение к сетевому газоснабжению следующих сельских поселений Муниципального района: МО «Заречно-Вишурское», МО «Мувырское», МО «Вортчинское», МО «Сюрсовайское», МО «Бородулинское», МО «Зюзинское».

***1.6. Водоснабжение***

По состоянию на 01.01.2013 года распределительная система водоснабжения сельских поселений Муниципального района включает в себя 82 артезианские скважины, 97 водопроводных башен, 201,7 км поселковых водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения сельских поселений Муниципального района не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях Муниципального района более 80 %.

На текущий момент более 47 % объектов водоснабжения требует срочной замены.

Только 82,7 % населения в сельских поселениях Муниципального района получают воду от центрального водопровода. Еще 15,9 % сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 1,4 % сельского населения Муниципального района получают воду из колодцев.

В период 2014-2022 годов требуется осуществить строительство локальных водопроводов протяженностью 32,5 км в сельских поселениях: МО «Карсашурское», МО «Кыквинское», МО «Ляльшурское», МО «Мишкинское», МО «Шарканское».

***1.7. Прочие системы коммунальной инфраструктуры***

По состоянию на 01.01.2013 года централизованные системы теплоснабжения имеются только в отдельных сельских поселениях Муниципального района. Уровень износа объектов теплоснабжения составляет 35 %.

Центральной канализацией обеспечены объекты многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы в МО «Шарканское».

Таблица 7

**Характеристика действующей системы газоснабжения**

**в сельских поселениях Муниципального района по состоянию на 01.01.2013г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельских поселений Муниципального района** | **Межпоселковые**  **газопроводы (км)** | | | **Распределительные газопроводы (км)** | | | **Кол-во домов (квартир), подключенных**  **к сетевому газоснабжению** | | **Кол-во объектов социальной сферы, подключенных**  **к сетевому газоснабжению** | |
| **Кол-во** | **Год**  **ввода** | **Износ**  **(%)** | **Кол-во** | **Год**  **ввода** | **Износ**  **(%)** | **Кол-во**  **(ед)** | **% к общему наличию** | **Кол-во**  **(ед)** | **% к общему наличию** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **1** | **Бородулинское** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2** | **Быгинское** | **12,436** | **х** | **10** | **16,862** | **2008** | **10** | **213** | **65** | **4** | **50** |
|  | д. Старые Быги | 6,677 | 2008 | 10 | 8,327 | 2008 | 10 | 131 | 72 |
|  | д. Нижний Казес | 3,190 | 2008 | 10 | 8,535 | 2008 | 10 | 45 | 53 |
|  | д. Нижние Быги | 2,579 | 2011 | 4 | - | - | - | 37 | 63 |
| **3** | **Вортчинское** | **5,234** | **2011** | **4** | **6,252** | **2011** | **4** | **77** | **26** | **1** | **20** |
| **4** | **Заречно - Вишурское** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **5** | **Зюзинское** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **6** | **Карсашурское** | **13,2** | **2005** | **16** | **6,4** | **2005** | **16** | **130** | **45** | **2** | **10** |
|  | д. Карсашур | 4,5 | 2005 | 16 | 2,4 | 2005 | 16 | 79 | 65 |
|  | д. Гондырвай | 3,7 | 2005 | 16 | 3,5 | 2005 | 16 | 48 | 62 |
|  | д. Чужегово | 5,0 | 2005 | 16 | 0,5 | 2005 | 16 | 3 | 4 |
| **7** | **Кыквинское** | **1,39** | **2002** | **28** | **3,934** | **2002** | **28** | **104** | **42** | **4** | **100** |
|  | д. Кыква | 1,39 | 2002 | 28 | 3,934 | 2002 | 28 | 104 | 42 |
| **8** | **Ляльшурское** | **18,008** | **х** | **10** | **10,929** | **х** | **4** | **140** | **47** | **1** | **14** |
|  | д. Ляльшур | 13,065 | 2008 | 10 | 5,723 | 2008 | 4 | 84 | 28 |
|  | д. Пашур-Вишур | 4,943 | 2011 | 10 | 5,206 | 2011 | 4 | 56 | 18 |
| **9** | **Мувырское** | **1,1** | **2011** | **4** | **1,1** | **2011** | **4** | **24** | **63** | **0**  - | **0**  - |
|  | д. Новый Пашур | 1,1 | 2011 | 4 | 1,1 | 2011 | 4 | 24 | 63 |
| **10** | **Мишкинское** | **8,6** | **х** | **8** | **1,0** | **х** | **2** | **4** | **1** | **4** | **50** |
|  | с. Мишкино | 4,6 | 2006 | 14 | 0,8 | 2006 | 14 | 2 | 1 |
|  | д. Малый Казес | 4 | 2012 | 2 | 0,2 | 2012 | 2 | 2 | 2 |
| **11** | **Нижнекиварское** | **5,374** | **2007** | **8** | **7,588** | **2007** | **8** | **75** | **31** | **2** | **50** |
|  | Козино – д. Верхние Кивары | 5,374 | 2007 | 8 | - | - | - | - | - |
|  | д. Нижние Кивары | - | - | - | 4,016 | 2007 | 8 | 45 | 42 |
|  | д. Верхние Кивары | - | - | - | 3,572 | 2007 | 8 | 30 | 27 |
| **12** | **Порозовское** | **25,9** | **2004** | **18** | **12,06** | **х** | **12** | **111** | **27** | **4** | **57** |
|  | Мочище-Козино | 12,9 | 2004 | 18 | 3,8 | 2004 | 18 | 73 | 36 |
|  | Ветка на Порозово  (газопр. Моч-Коз) | 2,0 | 2004 | 18 | 2,9 | 2012 | 2 | 28 | 14 |
|  | Мочище - Собино | 5,0 | 2004 | 18 | 4,3 | 2004 | 18 | 8 | 8,5 |
|  | Кипун - Мочище | 3,0 | 2004 | 18 | 1,04 | 2006 | 14 | 3 | 2,3 |
|  | Козино – до границы д. В-Кивары | 3,0 | 2007 | 12 | 0,02 | 2010 | 6 | - | - |
| **13** | **Сосновское** | **15,567** | **2008** | **10** | **1,865** | **х** | **8** | **141** | **35** | **3** | **75** |
|  | с. Сосновка | 8,725 | 2008 | 10 | - | - | - | 133 | 37 |
|  | д. Нырошур | 6842,2 | 2008 | 10 | - | - | - | 2 | 4 |
|  | д. Липовка | - | - | - | 0,674 | 2011 | 4 | - | - |
|  | д. Табанево | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | поч. Дэмен | - | - | - | 1,191 | 2008 | 10 | 6 | 50 |
| **14** | **Сюрсовайское** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **15** | **Шарканское** | **6,6** | **1997** | **40** | **40,575** | **х** | **18,6** | **1159** | **40** | **1** | **6** |
|  | с. Шаркан | - | - | - | 35,822 | 2005 | 16 | 1049 | 42 |
|  | д. Кипун | 6,6 | 1997 | 40 | 5,575 | 1999 | 35 | 110 | 70 |
|  | **Итого по Муниципальному району** | **113,41** | **х** | **11** | **109,387** | **х** | **13** | **2178** | **29,4** | **25** | **24,5** |

Таблица 8

**Характеристика действующей системы водоснабжения в сельских поселениях Муниципального района на 01.01.2013г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельских поселений Муниципального района** | **Насосные станции (ед.)** | | | **Артезианские скважины (ед.)** | | | **Напорный водовод**  **(км)** | | | **Водонапорные башни (ед.)** | | | **Водопроводы**  **(км)** | | | **Уличные колонки**  **(ед.)** | | | **Получают воду от центрального водопровода** | |
| **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Человек** | **% к общему числу жителей** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** |
| **1** | **Бородулинское** | **-** | **-** | **-** | **2** | **х** | **100** | **-** | **-** | **-** | **10** | **х** | **92** | **11,79** | **х** | **95** | **17** | **х** | **90** | **718** | **94** |
|  | д. Бородули | - | - | - | 2 | 1965,1968 | 100 | - | - | - | 3 | 1965;  1968;  1987 | 100  100  80 | 3,34 | 1990  1987 | 80  80 | 5 | 1990 | 90 | 230 | 98 |
|  | д. Лып-Селяны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1963;  1965 | 100 | 1,8 | 1978 | 90 | 5 | 1978 | 80 | 80 | 100 |
|  | д. Малая Ита | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1967 | 100 | 0,9 | 2008 | 20 | - | - | - | 69 | 69 |
|  | д. Кочни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1957 | 100 | 0,9 | 1965 | 100 | - | - | - | 24 | 60 |
|  | д. Кельдыш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1978;  1991 | 90 | 3,85 | 1964 | 100 | 5 | 1964 | 100 | 246 | 91 |
|  | д. Мукабан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1986 | 60 | 1,0 | 1989 | 80 | 2 | 1989 | 90 | 69 | 100 |
| **2** | **Быгинское** | **-** | **-** | **-** | **3** | **х** | **70** | **-** | **-** | **-** | **4** | **х** | **70** | **7,1** | **х** | **60** | **34** | **х** | **65** | **1043** | **94** |
|  | д. Нижний Казес | - | - | - | 1 | 1994 | 80 | - | - | - | 1 | 1994 | 80 | 2,6 | 1994 | 60 | 7 | 1994 | 60 | 250 | 92 |
|  | д. Старые Быги | - | - | - | 1 | 1976 | 60 | - | - | - | 2 | 1976 | 60 | 3,3 | 1976 | 60 | 20 | 1976 | 60 | 640 | 96 |
|  | д. Нижние Быги | - | - | - | 1 | 1990 | 70 | - | - | - | 1 | 1990 | 70 | 1,2 | 1990 | 60 | 7 | 1990 | 70 | 153 | 91 |
| **3** | **Вортчинское** | **-** | **-** | **-** | **10** | **1989** | **80** | **-** | **-** | **-** | **6** | **1963,**  **1985, 1963** | **90** | **10,7** | **1963,**  **1985, 1963** | **90** | **42** | **1963** | **100** | **946** | **94** |
| **4** | **Заречно – Вишурское** | **-** | **-** | **-** | **4** | **х** | **100** | **-** | **-** | **-** | **1** | **1976** | **80** | **10,5** | **х** | **70** | **22** | **х** | **80** | **544** | **87** |
|  | д. Заречный Вишур | - | - | - | 2 | 1967/  1970 | 100 | - | - | - | 1 | 1976 | 80 | 3,97 | 1978 | 70 | 12 | 1977 | 80 | 330 | 88 |
|  | д. Петуньки | - | - | - | 1 | 1968 | 100 | - | - | - | - | - | - | 4,15 | 1988 | 60 | 6 | 1977 | 80 | 193 | 87 |
|  | д. Кушто-Ключ | - | - | - | 1 | 1965 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1,98 | 1990 | 80 | 4 | 1976 | 90 | 21 | 72 |
| **5** | **Зюзинское** | **-** | **-** | **-** | **2** | **1976** | **70** | **-** | **-** | **-** | **7** | **х** | **70** | **16,8** | **х** | **75** | **21** | **х** | **80** | **649** | **80** |
|  | д. Байкей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1978 | 70 | 2,4 | 1978 | 70 | 5 | 1978 | 80 | 101 | 100 |
|  | д. Бегенвыль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Богданово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Гырдымово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Дырдашур | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1977 | 70 | 2,5 | 1977 | 70 | 2 | 1977 | 80 | 49 | 91 |
|  | с. Зюзино | - | - | - | 2 | 1976 | 70 | - | - | - | 3 | 1976 | 70 | 9,4 | 1976 | 80 | 10 | 1976 | 80 | 429 | 100 |
|  | д. Петухи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Сильшур | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1980 | 70 | 1,8 | 1980 | 70 | 2 | 1980 | 80 | 33 | 89 |
|  | д. Суроны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1979 | 70 | 1,7 | 1979 | 70 | 2 | 1979 | 80 | 37 | 100 |
|  | д. Усково | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Ягвайдур | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **6** | **Карсашурское** | **-** | **-** | **-** | **7** | **х** | **95** | **-** | **-** | **-** | **7** | **х** | **95** | **9,5** | **х** | **72** | **6** | **х** | **100** | **775** | **90** |
|  | д. Карсашур | - | - | - | 3 | 1974 | 100 | - | - | - | 3 | 1974 | 100 | 3,5 | 1979 | 70 | 4 | 1965 | 100 | 313 | 85 |
|  | д. Гондырвай | - | - | - | 1 | 1969 | 100 | - | - | - | 1 | 1969 | 100 | 3,5 | 1979 | 70 | - | - | - | 222 | 100 |
|  | д. Чужегово | - | - | - | 2 | 1970 | 80 | - | - | - | 2 | 1970 | 80 | 1,8 | 1979,2009 | 80 | - | - | - | 240 | 100 |
|  | д. Малиновка | - | - | - | 1 | 1967 | 100 | - | - | - | 1 | 1967 | 100 | 0,7 | 1967 | 70 | 2 | 1965 | 100 | - | - |
|  | д. Куликово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **7** | **Кыквинское** | **-** | **-** | **-** | **5** | **х** | **90** | **-** | **-** | **-** | **5** | **х** | **90** | **10,3** | **х** | **90** | **34** | **х** | **70** | **498** | **71** |
|  | д. Кыква | - | - | - | 1 | 1973 | 90 | - | - | - | 1 | 1973 | 95 | 6,4 | 1973 | 90 | 7 | 1973 | 90 | 355 | 88 |
|  |  | - | - | - | 1 | 1980 | 90 | - | - | - | 1 | 1980 | 80 | - | 1980/  1989 | 80  60 | 6 | 1980 | 80 | - | - |
|  | д. Ст. Ягино | - | - | - | 1 | 1976 | 90 | - | - | - | 1 | 1976 | 95 | 1,5 | 1976 | 90 | 6 | 1976 | 90 | 100 | 83 |
|  | д. Ст. Байбек ,д. Ст. Ягино | - | - | - |  |  |  | - | - | - |  |  |  | 0,93 | 1976 | 90 | 5 | 1976 | 90 | 27 | 47 |
|  | д. Пислегово | - | - | - | 1 | 1973 | 90 | - | - | - | 1 | 1973 | 95 | 0,77 | 1991 | 80 | 5 | 1991 | 30 | - | - |
|  | д. Удм Альцы | - | - | - | 1 | 1976 | 90 | - | - | - | 1 | 1976 | 90 | 0,66 | 1976 | 90 | 5 | 1976 | 90 | 16 | 27 |
| **8** | **Ляльшурское** | **-** | **-** | **-** | **4** | **х** | **65** | **-** | **-** | **-** | **4** | **х** | **70** | **9,3** | **х** | **72** | **25** | **х** | **80** | **652** | **67** |
|  | д. Ляльшур | - | - | - | 2 | 1964 | 65 | - | - | - | 2 | 1964 | 70 | 4,3 | 1964 | 75 | 9 | 1964 | 80 | 292 | 70 |
|  | д. Пашур-Вишур | - | - | - | 2 | 1968 | 65 | - | - | - | 2 | 1968 | 70 | 5,0 | 1965 | 70 | 16 | 1965 | 80 | 360 | 74 |
|  | д. Арланово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Шляпино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **9** | **Мувырское** | **-** | **-** | **-** | **1** | **1980** | **90** | - | - | - | **7** | **1970** | **95** | **11,65** | **х** | **80** | **45** | **х** | **70** | **909** | **98** |
|  | д. Мувыр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1970 | 95 | 2,6 | 1979 | 90 | 14 | 1970 | 90 | 398 | 100 |
|  | д. Новый Пашур | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1970 | 95 | 1,1 | 2000 | 40 | 8 | 2000 | 20 | 117 | 95 |
|  | д. Старый Пашур | - | - | - | 1 | 1980 | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,85 | 2008  1987 | 20  59 | 4 | 1987 | 60 | 81 | 94 |
|  | д. Нижнее Корякино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1971 | 95 | 1,3 | 1979 | 90 | 4 | 1971 | 90 | 58 | 100 |
|  | д. Суроново | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1970 | 90 | 3,8 | 1980 | 80 | 8 | 1970 | 80 | 156 | 100 |
|  | д. Ниж-Тылой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1985 | 60 | 2,0 | 1985 | 60 | 7 | 1985 | 60 | 99 | 100 |
| **10** | **Мишкинское** | **-** | **-** | **-** | **5** | **1980** | **83** | - | - | - | **6** | **1980** | **83** | **26,2** | **1980** | **80** | **36** | **1980** | **90** | **904** | **73** |
|  | с. Мишкино | - | - | - | 4 | 1980 | 85 | - | - | - | 5 | 1980 | 85 | 21,2 | 1980 | 80 | 23 | 1980 | 65 | 805 | 84 |
|  | д. Малый Казес | - | - | - | 1 | 1980 | 80 | - | - | - | 1 | 1980 | 80 | 5,0 | 1980 | 80 | 10 | 1980 | 70 | 81 | 38 |
|  | поч. Малиновка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | поч. Дэдэ | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1981 | 70 | 18 | 39 |
|  | поч. Шегъянский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **11** | **Нижнекиварское** | **-** | **-** | **-** | **4** | **х** | **80** | - | - | - | **-** | **-** | **-** | **8,7** | **1974** | **80** | **31** | **1974** | **80** | **451** | **80** |
|  | д. Нижние Кивары | - | - | - | 2 | 1 971 | 80 | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 1974 | 80 | 13 | 1974 | 85 | 235 | 80 |
|  | д. Верхние Кивары | - | - | - | 1 | 1 968 | 80 | - | - | - | - | - | - | 3,7 | 1974 | 80 | 14 | 1974 | 70 | 192 | 80 |
|  | д. Пустополье | - | - | - | 1 | 71 | 80 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 1974 | 80 | 4 | 1974 | 80 | 24 | 80 |
| **12** | **Порозовское** | **-** | **-** | **-** | **8** | **х** | **65** | - | - | - | **8** | **х** | **75** | **16,6** | **х** |  | **54** | **х** | **65** | **1052** | **97** |
|  | д. Порозово | - | - | - | 3 | 1976 | 75 | - | - | - | 3 | 1976 | 70 | 2,8  5,4 | 1964  1990 | 100  60 | 21 | 1990 | 72 | 610 | 100 |
|  | д.Козино | - | - | - | 2 | 1975 | 75 | - | - | - | 2 | 1975 | 70 | 1,5 | 1975 | 80 | 12 | 1975 | 70 | 182 | 100 |
|  | д.Сильво | - | - | - | 1 | 1985 | 60 | - | - | - | 1 | 1985 | 70 | 1,5 | 1989 | 80 | 6 | 1985 | 60 | 92 | 100 |
|  | д.Собино | - | - | - | 1 | 1990 | 50 | - | - | - | 1 | 1990 | 80 | 2,5 | 1990 | 70 | 6 | 1990 | 50 | 50 | 100 |
|  | д.Ивановка | - | - | - | 1 | 1990 | 50 | - | - | - | 1 | 1990 | 80 | 1,4 | 1986 | 90 | 7 | 1990 | 50 | 65 | 89 |
|  | д.Липовка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 1986 | 90 | 1 | 1986 | 60 | 32 | 100 |
|  | д.Луговая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | 1986 | 90 | 1 | 1985 | 60 | 21 | 100 |
|  | поч.Пасека | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | поч.Собинский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | поч.Мочище | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **13** | **Сосновское** | **-** | **-** | **-** | **2** | **х** | **90** | **-** | **-** | **-** | **8** | **х** | **80** | **15,0** | **х** | **80** | **36** | **х** | **98** | **641** | **82** |
|  | с.Сосновка | - | - | - | 2 | 1962, 1965 | 90  90 | - | - | - | 1  1  1  1  1 | 1965  1962  1963  1966  1962 | 90  83  65  70  83 | 10,6 | 1970 | 80 | 20 | 1970 | 99 | 581 | 92 |
|  | д.Нырошур | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1960 | 79 | 2,3 | 1962 | 80 | 9 | 1962 | 89 | 34 | 70 |
|  | д.Липовка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д.Табанево | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1973 | 86 | 2,1 | 1973 | 80 | 7 | 1973 | 99 | 26 | 47 |
|  | поч.Дэмен | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **14** | **Сюрсовайское** | **-** | **-** | **-** | **5** | **х** | **60** | **-** | **-** | **-** | **5** | **х** | **78** | **5,9** | **х** | **90** | **17** | **х** | **70** | **313** | **84** |
|  | с.Сюрсовай | - | - | - | 1 | 1967 | 60 | - | - | - | 1 | 1967 | 80 | 2,95 | 1967 | 95 | 9 | 1967 | 70 | 233 | 87 |
|  |  | - | - |  | 1 | 1987 | 60 | - | - | - | 1 | 1987 | 70 | 0,50 | 1987 | 80 | - | - | - | - | - |
|  | д.Бередь | - | - | - | 1 | 1964 | 60 | - | - | - | 1 | 1964 | 80 | 1,5 | 1981 | 90 | 7 | 1964 | 70 | 60 | 50 |
|  |  | - | - | - | 1 | 1981 | 50 | - | - | - | 1 | 1981 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д.Сильшур | - | - | - | 1 | 1964 | 60 | - | - |  | 1 | 1964 | 80 | 0,98 | 1981 | 90 | 1 | 1964 | 70 | 20 | 100 |
| **15** | **Шарканское** |  |  |  | **20** | **х** | **70** | **-** | **-** | **-** | **19** | **х** | **70** | **50,16** | **х** | **80** | **122** | **х** | **510** | **7447** | **79** |
|  | с. Шаркан | - | - | - | 10 | 1976-2005 | 70 | - | - | - | 10 | 1976-2005 | 70 | 35,76 | 1976 | 80 | 94 | 1976 | 60 | 6882 | 85 |
|  | д. Титово | - | - | - | 1 | 1967 | 70 | - | - | - | 1 | 1967 | 70 | 2,5 | 1967 | 80 | 9 | 1967 | 65 | 210 | 83 |
|  | д. Шонер | - | - | - | 1 | 1967 | 70 | - | - | - | 1 | 1967 | 70 | 1,7 | 1967 | 80 | 6 | 1967 | 65 | 103 | 81 |
|  | д. Бакино | - | - | - | 1 | 1967 | 70 | - | - | - | 1 | 1967 | 70 | 0,75 | 1967 | 80 | 1 | 1967 | 65 | 9 | 53 |
|  | д. Пужьегурт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Малый Билиб | - | - | - | 1 | 1967 | 70 | - | - | - | 1 | 1967 | 70 | 1,95 | 1967 | 80 | 5 | 1967 | 65 | 76 | 89 |
|  | д. Большой Билиб | - | - | - | 1 | 1967 | 70 | - | - | - | 1 | 1967 | 70 | 1,8 | 1967 | 80 | 4 | 1967 | 65 | 65 | 85 |
|  | д. Мукабан |  | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Сушково | - | - | - | 1 | 1967 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Куреггурт | - | - | - | 1 | 1967 | 70 | - | - | - | 1 | 1967 | 70 | 1,0 | 1967 | 80 | 1 | 1967 | 65 | 12 | 26 |
|  | д. Кипун | - | - | - | 3 | 1982 | 70 | - | - | - | 3 | 1982,  1985 | 70 | 2,7 | 1982 | 70 | 2 | 1982 | 60 | 60 | 447 |
|  | **Итого по Муниципальному району** | **-** | **-** | **-** | **82** | **-** | **80** | **-** | **-** | **-** | **97** | **х** | **80** | **218,2** | **х** | **83** | **542** | **х** | **90** | **17542** | **82,7** |

1. **Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности**

Целью программы является создание условий для устойчивого социально-экономического развития района.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

-повышение качества жизни сельского населения;

-повышение уровня социально-инженерного обустройства села;

-кадровое обеспечение агропромышленного комплекса республики.

Достижение цели Программы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными планами сельских поселений Муниципального района;

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.

1. **Целевые показатели (индикаторы)**

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) программы представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

1. **Сроки и этапы реализации**

Срок реализации - 2015-2024 годы. Этапы реализации программы не выделяются.

1. **Основные мероприятия**

В состав Программы включены следующие мероприятия:

1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях Муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

2. Комплексное обустройство сельских поселений Муниципального района объектами социальной и инженерной инфраструктуры:

а) развитие сети общеобразовательных учреждений;

б) развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики;

в) развитие сети плоскостных спортивных сооружений;

г) развитие сети учреждений культурно-досугового типа;

д) развитие газификации;

е) развитие водоснабжения.

3. Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку.

4. Грантовая поддержка местных инициатив жителей сельских поселений Муниципального района.

5. Поощрение и популяризация достижений в сельском развитии Муниципального района.

В рамках указанного мероприятия предусматривается организация участия Муниципального района в аналогичных всероссийских мероприятиях, предусмотренных в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Таблица 10

**Прогноз потребности в молодых специалистах для организаций АПК и социальной сферы, функционирующих на территории сельских поселений Муниципального района в период реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | |  |  | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | | |
| **1** | **Потребность в молодых специалистах сельскохозяйственного производства - всего,**  **в том числе:** | ***чел.*** | **124** | **33** | **16** | **15** | **11** | **8** | **11** | **10** | **10** | **10** | | |
| 1.1 | Общество с ограниченной ответственностью «Зарни шеп» (МО «Бородулинское») | *чел.* | **12** | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 1.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Победа» (МО «Бородулинское») | *чел.* | **17** | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | |
| 1.3 | Открытое акционерное общество «Восход» (МО «Быгинское»; МО «Порозовское») | *чел.* | **36** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 1.4 | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Луч» (МО «Вортчинское») | *чел.* | **13** | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 1.6 | Закрытое акционерное общество «Ошмес» (МО «Ляльшурское»; МО «Мувырское»; МО «Сосновское», МО «Заречно-Вишурское») | *чел.* | **11** | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 1.7 | Общество с ограниченной ответственностью «Согласие» (МО «Зюзинское») | *чел.* | **3** | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | | |
| 1.8 | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Эрик» (МО «Зюзинское») | *чел.* | **2** |  | - | 2 | - | - | - | - | - | - | | |
| 1.9 | Общество с ограниченной ответственностью «Исток» (МО «Карсашурское») | *чел.* | **4** | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | | |
| 1.10 | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Гондырвай» (МО «Карсашурское») | *чел.* | **5** | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 1.12 | Общество с ограниченной ответственностью «Мир» (МО «Кыквинское») | *чел.* | **2** | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 1.13 | Общество с ограниченной ответственностью «Труженик» (МО «Кыквинское») | *чел.* | **2** | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 1.14 | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Нива» (МО «Нижнекиварское») | *чел.* | **15** | 1 | 3 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 1.18 | Индивидуальный предприниматель Гуменников Владимир Иванович (МО «Сюрсовайское») | *чел.* | **2** | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| **2.** | **Потребность в молодых специалистах в сфере образования - всего,**  **в том числе:** | ***чел.*** | **28** | **10** | **6** | **3** | **3** | **2** | **1** | **1** | **1** | **1** | | |
| 2.1 | МКОУ «Бородулинская ООШ» | *чел.* | **1** | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2.2 | МБОУ «Быгинская СОШ» | *чел.* | **1** | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2.3 | МБОУ «Зюзинская СОШ» | *чел.* | **2** | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | | |
| 2.4 | МБОУ «Кыквинская СОШ» | *чел.* | **3** | 1 | 1 | - | - | 1 |  | - | - | - | | |
| 2.5 | МБОУ «Мишкинская СОШ» | *чел.* | **1** | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | | |
| 2.6 | МБОУ «Мувырская СОШ» | *чел.* | **1** | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2.7 | МБОУ «Нижнекиварская СОШ» | *чел.* | **7** | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | | |
| 2.8 | МБОУ «Порозовская СОШ» | *чел.* | **3** | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | | |
| 2.9 | МБОУ «Сосновская СОШ» | *чел.* | **4** | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | | |
| 2.10 | МКОУ «Сюрсовайская СОШ» | *чел.* | **2** | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.11 | МБОУ «Шарканская СОШ» | *чел.* | **9** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **3** | **Потребность в молодых специалистах в сфере здравоохранения - всего,**  **в том числе:** | ***чел.*** | **53** | **5** | **5** | **6** | **8** | **6** | **8** | **5** | **5** | **5** |
| 3.1 | МО «Бородулинское» | *чел.* | **1** | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | МО «Быгинское» | *чел.* | **4** | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 3.3 | МО «Вортчинское» | *чел.* | **3** | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 3.4 | МО «Заречно – Вишурское» | *чел.* | **3** | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 3.5 | МО «Зюзинское» | *чел.* | **11** | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 3.6 | МО «Кыквинское» | *чел.* | **2** | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.7 | МО «Ляльшурское» | *чел.* | **5** | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| 3.8 | МО «Мувырское» | *чел.* | **2** | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 3.9 | МО «Мишкинское» | *чел.* | **3** | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 3.10 | МО «Порозовское» | *чел.* | **2** | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.11 | МО «Сосновское» | *чел.* | **8** | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - |
| 3.12 | МО «Сюрсовайское» | *чел.* | **1** | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.13 | МБУЗ «Шарканская ЦРБ» | *чел.* | **7** | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - |
| **4** | **Потребность в молодых специалистах в сфере культуры – всего,**  **в том числе:** | ***чел.*** | **70** | **11** | **7** | **5** | **5** | **5** | **4** | **11** | **11** | **11** |
| 4.1 | МБУК «Шарканская районная библиотека» | *чел.* | **23** | 3 | 1 | 2 | - | 2 | - | 5 | 5 | 5 |
| 4.2 | МБУК «Шарканский Дом ремесел» | *чел.* | **5** | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 4.3 | МБУК «Шарканский районный Дом культуры» | *чел.* | **5** | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| 4.4 | МБУК «Шарканский краеведческий музей» | *чел.* | **1** | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 4.5 | МОУДОД Шарканская детская школа искусств | *чел.* | **3** | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 4.6 | МАУ Культурно-туристический центр «Усадьба Тол Бабая» | *чел.* | **1** | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.7 | МБУК «Кельдышевский СДК» | *чел.* | **2** | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 4.8 | МБУК «Быгинский СДК» | *чел.* | **2** | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 4.9 | МБУК «Вортчинский СДК» | *чел.* | **6** | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| 4.10 | МБУК «Заречно-Вишурский СДК» | *чел.* | **2** | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 4.11 | МБУК «Зюзинский СДК» | *чел.* | **2** | 1 | - | 1 | - | - | - | -- | - | - |
| 4.12 | МБУК Карсашурский СДК» | *чел.* | **1** | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.13 | МБУК «Кыквинский СДК» | *чел.* | **2** | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 4.14 | МБУК «Пашур-Вишурский СДК» | *чел.* | **2** | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 4.15 | МБУК «Мувырский СДК» | *чел.* | **4** | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 4.16 | МБУК «Мишкинский СДК» | *чел.* | **2** | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 4.17 | МБУК «Нижнекиварский СДК» | *чел.* | **2** | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 4.18 | МБУК «Порозовский СДК» | *чел.* | **1** | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 4.19 | МБУК «Сосновский СДК» | *чел.* | **3** | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | | | |
| 4.20 | МБУК Сюрсовайский СДК | *чел.* | **1** | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | | | |
| **5.** | **Потребность в молодых специалистах в сфере физической культуры и спорта – всего, в том числе:** | ***чел.*** | **2** | **-** | **1** | **-** | **1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | | |
| 5.1 | МБОУ ДОД СДЮСШОР | *чел.* | **2** | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | | | |
|  | **Итого** | ***чел.*** | **277** | **59** | **35** | **29** | **28** | **21** | **24** | **27** | **27** | **27** | | | |

Таблица 11

**Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | |  |  |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **1** | **Строительство (приобретение) жилья для жителей сельских поселений Муниципального района – всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | ***домов*** | **141** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **18** | **18** |
| ***кв.м*** | **9870** | **840** | **910** | **980** | **1050** | **1120** | **1190** | **1260** | **1260** | **1260** |
| ***млн. руб.*** | **282** | **24** | **26** | **28** | **30** | **32** | **34** | **36** | **36** | **36** |
| 1.1 | Бородулинское | *домов* | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| *кв.м* | 210 | 70 | - | 70 | - | 70 | - | - | - | - |
| *млн. руб.* | 6 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| 1.2 | Быгинское | *домов* | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| *кв.м* | 280 | 70 | 70 | - | 70 | - | 70 | - | - | - |
| *млн. руб.* | 8 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
| 1.3 | Вортчинское | *домов* | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| *кв.м* | 210 | - | 70 | - | 70 | - | 70 | - | - | -- |
| *млн. руб.* | 6 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
| 1.4 | Заречно – Вишурское | *домов* | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| *кв.м* | 210 | - | - | 70 | - | 70 | - | 70 | - | - |
| *млн. руб.* | 6 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - |
| 1.5 | Зюзинское | *домов* | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| *кв.м* | 210 | - | 70 | - | 70 | 70 | - | - | - | - |
| *млн. руб.* | 6 | - | 2 |  | 2 | 2 | - | - | - | - | | |
| 1.6 | Карсашурское | *домов* | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | | |
| *кв.м* | 210 | 70 | - | 70 | - | 70 | - | - | - | - | |
| *млн. руб.* | 6 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | |
| 1.7 | Кыквинское | *домов* | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| *кв.м* | 210 | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | |
| *млн. руб.* | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 1.8 | Ляльшурское | *домов* | 6 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| *кв.м* | 420 | 70 | - | 70 | - | - | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| *млн. руб.* | 12 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1.9 | Мувырское | *домов* | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| *кв.м* | 210 | 70 | - | 70 | - | 70 | - | - | - | - | |
| *млн. руб.* | 6 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | |
| 1.10 | Мишкинское | *домов* | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| *кв.м* | 630 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| *млн. руб.* | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1.11 | Нижнекиварское | *домов* | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| *кв.м* | 140 | 70 | - | - | 70 | - | - | - | - | - | |
| *млн. руб.* | 4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 1.12 | Порозовское | *домов* | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| *кв.м* | 560 | 70 | 70 | 70 | 70 | - | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| *млн. руб.* | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1.13 | Сосновское | *домов* | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| *кв.м* | 210 | - | - | 70 | - | 70 | 70 | - | - | - | |
| *млн. руб.* | 6 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | |
| 1.14 | Сюрсовайское | *домов* | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| *кв.м* | 140 |  | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | |
| *млн. руб.* | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 1.15 | Шарканское | *домов* | 84 | 3 | 6 | 4 | 9 | 9 | 11 | 14 | 14 | 14 | |
| *кв.м* | 5950 | 210 | 420 | 280 | 700 | 630 | 770 | 980 | 980 | 980 | |
|  | 168 | 6 | 12 | 8 | 18 | 18 | 22 | 28 | 28 | 28 | |
| **2.** | **Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Муниципального района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | ***домов*** | **96** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **13** | **13** | |
| ***кв.м*** | **6720** | **490** | **560** | **630** | **700** | **770** | **840** | **910** | **910** | **910** | |
| ***млн. руб.*** | **192** | **14** | **16** | **18** | **20** | **22** | **24** | **26** | **26** | **26** | |
| 1.1 | Бородулинское | *домов* | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| *кв.м* | 210 | 70 | - | 70 | - | 70 | - | - | - | - | |
| *млн. руб.* | 6 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | |
| 1.2 | Быгинское | *домов* | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| *кв.м* | 280 | 70 | 70 | - | 70 | - | 70 | - | - | - | |
| *млн. руб.* | 8 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | |
| 1.3 | Вортчинское | *домов* | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| *кв.м* | 210 | - | 70 | - | 70 | - | 70 | - | - | - | |
| *млн. руб.* | 6 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | |
| 1.4 | Заречно – Вишурское | *домов* | 5 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |
| *кв.м* | 350 | - | - | 70 | - | 70 | - | 70 | 70 | 70 | |
| *млн. руб.* | 10 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | |
| 1.5 | Зюзинское | *домов* | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| *кв.м* | 210 | - | 70 | - | 70 | 70 | - | - | - | - | |
| *млн. руб.* | 6 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | |
| 1.6 | Карсашурское | *домов* | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| *кв.м* | 210 | 70 | - | 70 | - | 70 | - |  | - | - | |
| *млн. руб.* | 6 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | |
| 1.7 | Кыквинское | *домов* | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| *кв.м* | 210 | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | |
| *млн. руб.* | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 1.8 | Ляльшурское | *домов* | 6 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| *кв.м* | 420 | 70 | - | 70 | - | - | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| *млн. руб.* | 12 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1.9 | Мувырское | *домов* | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| *кв.м* | 210 | 70 | - | 70 | - | 70 | - | - | - | - | |
| *млн. руб.* | 6 | 2 |  | 2 | - | 2 | - | - | - | - | |
| 1.10 | Мишкинское | *домов* | 8 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| *кв.м* | 560 | - | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| *млн. руб.* | 16 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1.11 | Нижнекиварское | *домов* | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| *кв.м* | 140 | 70 | - | - | 70 | - | - | - | - | - | |
| *млн. руб.* | 4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 1.12 | Порозовское | *домов* | 7 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| *кв.м* | 490 | - | 70 | 70 | 70 | - | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| *млн. руб.* | 14 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1.13 | Сосновское | *домов* | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| *кв.м* | 210 | - | - | 70 | - | 70 | 70 | - | - | - | |
| *млн. руб.* | 6 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | |
| 1.14 | Сюрсовайское | *домов* | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| *кв.м* | 140 | - | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | |
| *млн. руб.* | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 1.15 | Шарканское | *домов* | 42 | - | 1 | - | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | |
| *кв.м* | 2520 | - | 70 | - | 280 | 280 | 420 | 490 | 490 | 490 | |
| *млн. руб.* | 84 | - | 2 | - | 8 | 8 | 12 | 18 | 18 | 18 | | | |

Таблица 12

**Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | | |  |  |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | | **2021** | **2022** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | **12** | **13** |
| **1** | **Строительство общеобразовательных учреждений – всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | ***единиц*** | **4** | **0** | **1** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** |
| ***уч. мест*** | **125** | **0** | **60** | **65** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** |
| ***млн. руб.*** | **190,0** | **0,0** | **110,0** | **80,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0** | **0** |
|  | **МО «Бородулинское»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1.1 | Строительство здания основной общеобразовательной школы, здания детского сада в д. Бородули. | *единиц* | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |  |  |
| *уч. мест* | 60 | - | 60 | - | - | - | - | - | |  |  |
| *млн. руб.* | 110,0 | - | 110,0 | - | - | - | - | - | |  |  |
|  | **МО «Ляльшурское»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1.2 | Строительство здания начальной школы-сада д. Пашур-Вишур | *единиц* | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |  |  |
| *уч. мест* | 65 | - | - | 65 | - | - | - | - | |  |  |
| *млн. руб.* | 80,0 | - | - | 80,0 | - | - | - | - | |  |  |
| **2.** | **Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего,**  **в том числе в разрезе сельских поселений:** | ***единиц*** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2** | | **0** | **0** |
| ***млн. руб.*** | **9,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **9,9** | | **0** | **0** |
|  | **МО Ляльшурское»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2.1 | Строительство здания ФАПа в д. Пашур-Вишур. | *единиц* | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |  |  |
| *млн. руб.* | 5,5 | - | - | - | - | - | - | 5,5 | |  |  |
|  | **МО «Сюрсовайское»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2.2 | Строительство здания ФАПа в с. Сюрсовой | *единиц* | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |  |  |
| *млн. руб.* | 4,4 | - | - | - | - | - | - | 4,5 | |  |  |
| **3** | **Строительство учреждений культурно-досугового типа– всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | ***единиц*** | **5** | **1** | **2** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | | **0** | **0** |
| ***пос. мест*** | **700** | **400** | **100** | **0** | **100** | **0** | **100** | **0** | | **0** | **0** |
| ***млн. руб.*** | **250,0** | **150,0** | **18,0** | **0,0** | **70,0** | **0,0** | **12,0** | **0,0** | | **0** | **0** |
|  | **МО «Вортчинское»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 3.1 | Приобретение и реконструкция здания под досуговый центр в д. Вортчино. | *единиц* | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |  |  |
| *пос. мест* | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | |  |  |
| *млн. руб.* | 12,0 | - | - | - | - | - | 12,0 | - |  | |  |
|  | **МО «Ляльшурское»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 3.2 | Строительство здания СДК в д. Ляльшур | *единиц* | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |  | |  |
| *пос. мест* | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - |  | |  |
| *млн. руб.* | 70,0 | - | - | - | 70,0 | - | - | - |  | |  |
|  | **МО «Шарканское»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 3.3 | Строительство Дворца культуры в с. Шаркан | *единиц* | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |  | |  |
| *пос. мест* | 400 | 400 | - | - | - | - | - | - |  | |  |
| *млн. руб.* | 150 | 150 | - | - | - | - | - | - |  | |  |
| 3.4 | Строительство культурно-туристического центра усадьбы «Тол Бабай» в с. Шаркан | *единиц* | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |  | |  |
| *млн. руб.* | 18,0 | - | 18,0 | - | - | - | - | - |  | |  |
| **4** | **Строительство плокостных спортивных сооружений – всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | ***единиц*** | **2** | **0** | **0** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| ***кв.м*** | **12800** | **0** | **0** | **12800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| ***млн. руб.*** | **35,0** | **0,0** | **0,0** | **35,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | | **0** |
|  | **МО «Шарканское»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 4.1 | Строительство лыжероллерной трассы с асфальтовым покрытием протяженностью 2,6 км. в с.Шаркан. | *единиц* | **1** | - | - | **1** | - | - | - | - |  | |  |
| *кв.м* | **10400** | - | - | **10400** | - | - | - | - |  | |  |
| *млн. руб.* | **30,0** | - | - | **30,0** | - | - | - | - |  | |  |

Таблица 12.1

**Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | | | | |  |  |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | | | | **2021** | **2022** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | | | **12** | **13** |
| **1** | **Строительство и реконструкция общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений – всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | ***единиц*** | **11** | **0** | **2** | **2** | **1** | **4** | **2** | **0** | | | | **0** | **0** |
| ***млн. руб.*** | **188** | **0,0** | **56,0** | **39,0** | **30,0** | **50,0** | **13,0** | **0,0** | | | | **0** | **0** |
|  | **МО «Быгинское»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |
| 1.1 | Реконструкция здания детского сада в д. Ст-Быги | ***единиц*** | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | | | |  |  |
| ***млн. руб.*** | 13,0 | - | - | - | - | 13,0 | - | - | | | |  |  |
|  | **МО «Зюзинское»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
| 1.2. | Строительство мастерских, туалета в здании спортзала средней общеобразовательной школы в с. Зюзино. | ***единиц*** | 1 | - | - | 1 | - | - | - |  |  | | | |  |
| ***млн. руб.*** | 18,0 | - | - | 18,0 | - | - | - | - |  | | | |  |
|  | **МО Карсашурское»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
| 1.3 | Реконструкция дет сад д.Карсашур МО «Карсашурское» | ***единиц*** | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |  | | | |  |
| ***млн. руб.*** | 5,0 | - | - | - | - | - | 5,0 | - |  | | | |  |
|  | **МО «Кыквинское»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
| 1.4 | Реконструкция здания средней школы в д. Кыква с размещением детского сада на 40 мест | ***единиц*** | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |  | | | |  |
| ***млн. руб.*** | 18,0 | - | 18,0 | - | - | - | - | - |  | | | |  |
|  | **МО «Мишкинское»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
| 1.5 | Строительство детского сада на 60 мест в с.Мишкино | ***единиц*** | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |  | | | |  |
| ***млн. руб.*** | 38,0 | - | 38,0 | - | - | - | - | - |  | | | |  |
| 1.6 | Реконструкция здания школы в с. Мишкино | ***единиц*** | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |  | | | |  |
| ***млн. руб.*** | 8,0 | - | - | - | - | - | 8,0 | - |  | | | |  |
|  | **МО «Мувырское»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
| 1.7. | Строительство пристроя к школе под детский сад в д. Мувыр (40 мест) | ***единиц*** | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |  | | | |  |
| ***млн. руб.*** | 21,0 | - | - | 21,0 | - | - | - | - |  | | | |  |
|  | **МО «Сосновское»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
| 1.8 | Строительство здания детского сада (60 мест) в с. Сосновка. | ***единиц*** | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |  | | | |  |
| ***млн. руб.*** | 30,0 | - | - | - | 30,0 | - | - | - |  | | | |  |
| 1.9 | Строительство пищеблока и мастерских в средней общеобразовательной школе в. Сосновка | ***единиц*** | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |  | | | |  |
| ***млн. руб.*** | 10,0 | - | - | - | - | 10,0 | - | - |  | | | |  |
|  | **МО «Шарканское»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
| 1.10 | Реконструкция здания начальной школы в с. Шаркан | ***единиц*** | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |  | | | |  |
| ***млн. руб.*** | 15,0 | - | - | - | - | 15,0 | - | - |  | | | |  |
|  | Реконструкция пришкольного интерната для одаренных детей в с.Шаркан | ***единиц*** | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |  | | | |  |
| ***млн. руб.*** | 12,0 | - | - | - | - | 12,0 | - | - |  | | | |  |
| **2.** | **Реконструкция фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего,**  **в том числе в разрезе сельских поселений:** | ***единиц*** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2** | **0** | | | | **0** |
| ***млн. руб.*** | **7,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **7,0** | **0** | | | | **0** |
|  | **МО «Вортчинское»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
| 2.1 | Реконструкция здания ФАПа в д. Вортчино. | ***единиц*** | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |  | | | |  |
| ***млн. руб.*** | 3,0 | - | - | - | - | - | - | 3,0 |  | | | |  |
| 2.2 | Реконструкция хозяйственного корпуса «Шарканской ЦРБ» | ***единиц*** | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |  | | | |  |
| ***млн. руб.*** | 4,0 | - | - | - | - | - | - | 4,0 |  | | | |  |
| **3** | **Реконструкция учреждений культурно-досугового типа– всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | ***единиц*** | **4** | **0** | **0** | **0** | **2** | **1** | **1** | **0** | **0** | | | | **0** |
| ***млн. руб.*** | **105,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **19,0** | **38,0** | **48,0** | **0,0** | **0** | | | | **0** |
|  | **МО «Бородулинское»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
| 3.1 | Реконструкция здания СДК в д.Кельдыш | ***единиц*** | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |  | | | |  |
| ***млн. руб.*** | 11,0 | - | - | - | 11,0 | - | - | - | | |  | |  |
|  | **МО «Кыквинское»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
| 3.2 | Реконструкция здания СДК в д. Кыква | ***единиц*** | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | | |  | |  |
| ***млн. руб.*** | 8,0 | - | - | - | 8,0 | - | - | - | | |  | |  |
|  | **МО «Мишкинское»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
| 3.3 | Строительство базы круглогодичного функционирования под детский оздоровительный лагерь «Юный Нефтяник» | ***единиц*** | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | | |  | |  |
| ***млн. руб.*** | 48,0 | - | - | - | - | - | 48,0 | - | | |  | |  |
|  | **МО «Сосновское»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
| 3.4 | Реконструкция здания СДК в с. Сосновка | ***единиц*** | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | | |  | |  |
| ***млн. руб.*** | 38,0 | - | - | - | - | 38,0 | - | - | | |  | |  |
| **4** | **Строительство/ реконструкция спортивных сооружений – всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | ***единиц*** | **4** | **0** | **1** | **1** | **0** | **2** | **0** | **0** | | | **0** | | **0** |
| ***млн. руб.*** | **238** | **0,0** | **60,0** | **10,0** | **0,0** | **168,0** | **0,0** | **0,0** | | | **0** | | **0** |
|  | **МО «Шарканское»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
| 4.1 | Реконструкция центрального стадиона в с. Шаркан (искусственное поле, дорожки) | ***единиц*** | 1 | - | - | 1 | - | - | - | **-** | | |  | |  |
| ***млн. руб.*** | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | - | **-** | | |  | |  |
| 4.2 | Строительство спортивного зала в с.Шаркан (720 кв.м.) | ***единиц*** | 1 | - | 1 | - | - | - | - | **-** | | |  | |  |
| ***млн. руб.*** | 60,0 | - | 60,0 | - | - | - | - | **-** | | |  | |  |
| 4.3 | Реконструкция здания котельной под тренажерный зал специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва в с.Шаркан | ***единиц*** | 1 | - | - | - | - | 1 | - | **-** | | |  | |  |
| ***млн. руб.*** | 18,0 | - | - | - | - | 18,0 | - | **-** | | |  | |  |
| 4.4 | Строительство крытого катка с бассейном в с. Шакран | ***единиц*** | 1 | - | - | - | - | 1 | - | **-** | | |  | |  |
| ***млн. руб.*** | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | - | **-** | |  | | |  |

Таблица 13

**Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | | |  | |  |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | | **2021** | | **2022** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | |  | |  |
| **1** | **Строительство распределительных газопроводов - всего,**  **в том числе в разрезе сельских поселений:** | ***км*** | **60** | **13** | **0** | **12** | **5** | **0** | **15** | **15** | | **-** | | **-** |
| ***млн. руб.*** | **60,0** | **13,0** | **0,0** | **12,0** | **5,0** | **0,0** | **15,0** | **15,0** | | **-** | | **-** |
| 1.1 | Бородулинское | ***км*** | 15 | - | - | - | - | 0 | 15 | - | | - | | - |
| ***млн. руб.*** | 15,0 | - | - | - | - | 0,0 | 15,0 | - | | - | | - |
| 1.2 | Вортчинское | ***км*** | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | | - | | - |
| ***млн. руб.*** | 2,0 | - | - | 2,0 | - | - | - | - | | - | | - |
| 1.3 | Заречно - Вишурское | ***км*** | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
| ***млн. руб.*** | 11,0 | 11,0 | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| 1.4 | Зюзинское | ***км*** | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | | | - |
| ***млн. руб.*** | 15,0 | - | - | - | - | - | - | 15,0 | - | | | - |
| 1.5 | Карсашурское | ***км*** | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| ***млн. руб.*** | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| 1.6 | Мувырское | ***км*** | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | | | - |
| ***млн. руб.*** | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | - | - | - | | | - |
| 1.14 | Сюрсовайское | ***км*** | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | | | - |
|  |  | ***млн. руб.*** | 5,0 | - | - | - | 5,0 | - | - | - | - | | | - |
| **2** | **Строительство локальных сетей водоснабжения –всего** | ***млн. руб.*** | **13,5** | **5,0** | **-** | **4,0** | **2,0** | **2,5** | **-** | **-** | **-** | | | **-** |
|  | ***- строительство водозаборов (артезианских скважин)*** | ***ед.*** | **2** | **1** | **-** | **1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | | **-** |
| ***млн.руб*** | **2,0** | **1,0** | **-** | **1,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | | **-** |
|  | ***- строительство водоводов*** | ***км*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | | **-** |
| ***млн.руб*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | | **-** |
|  | ***- строительство водонапорных установок (водонапорных башен)*** | ***ед.*** | **4** | **1** | **-** | **1** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | | | **-** |
| ***млн.руб*** | **4,0** | **1,0** | **-** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **-** | **-** | **-** | | | **-** |
|  | ***- строительство распределительного водопровода*** | ***км*** | **7,5** | **3** | **-** | **2** | **1** | **1,5** | **-** | **-** | **-** | | | **-** |
| ***млн.руб*** | **7,5** | **3,0** | **-** | **2,0** | **1,0** | **1,5** | **-** | **-** | **-** | | | **-** |
| 2.1 | **В том числе в разрезе сельских поселений:** | ***млн. руб.*** | 13,5 | 5,0 | - | 4,0 | 2,0 | 2,5 | - | - | - | | | - |
|  | **Карсашурское** |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | | | - |
|  | ***- строительство водонапорных установок (водонапорных башен)***  **д. Гондырвай** | ***ед.*** | 1 | - | - | - | 1 | - | - | -- | - | | | - |
| ***млн.руб*** | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | | | - |
|  | ***- строительство распределительного водопровода***  **Д. Гондырвай** | ***км*** | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | | | - |
| ***млн.руб*** | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | | | - |
|  | **Кыквинское** |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | | | - |
|  | ***- строительство водонапорных установок (водонапорных башен)***  **д. Пислегово** | ***ед.*** | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | | | - |
| ***млн.руб*** | 1,0 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | | | - |
|  | ***- строительство распределительного водопровода***  **д. Пислегово** | ***км*** | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | | | - |
| ***млн.руб*** | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | | | - |
|  | **Ляльшурское** |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | | | - |
|  | ***- строительство водозаборов (артезианских скважин)*** | ***ед.*** | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | | | - |
| ***млн.руб*** | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | | | - |
|  | ***- строительство водонапорных установок (водонапорных башен)*** | ***ед.*** | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | | | - |
| ***млн.руб*** | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | | | - | - |
|  | ***- строительство распределительного водопровода*** | ***км*** | 2 | - | - | 2 | - | - | - |  | | | - | - |
| ***млн.руб*** | 2,0 | - | - | 2,0 | - | - | - | - | | | - | - |
|  | **Мишкинское** |  |  |  |  |  |  |  |  | - | | | - | - |
|  | ***- строительство водозаборов (артезианских скважин)*** | ***ед.*** | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | | | - | - |
| ***млн.руб*** | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | | | - | - |
|  | ***- строительство водонапорных установок (водонапорных башен)*** | ***ед.*** | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | | | - | - |
| ***млн.руб*** | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | | | - | - |
|  | ***- строительство распределительного водопровода*** | ***км*** | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | | | - | - |
| ***млн.руб*** | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | | | - | - |

Таблица 14

**Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельских поселениях Муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование проекта** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | |  | |  | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | | **2022** | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** | | |
| **1** | **Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в МО «Быгинское» д. Нижний Казес –всего,** | ***млн. руб.*** | **39,0** | **0,0** | **0,0** | **4,0** | **7,0** | **23,0** | **4,0** | **1,0** | **-** | | **-** | | |
| 1.1 | Изготовление проектно-сметной документации | ***млн. руб.*** | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | | 0 | | |
| 1.2 | Строительство подъездных дорог | ***км*** | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | | - | | |
| ***млн. руб.*** | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | | 0 | | |
| 1.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения – всего | ***млн. руб.*** | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | - | | - | | |
| *1.3.1* | *ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА* | ***единиц*** | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | | - | | |
| ***млн.руб.*** | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | | - | | |
| *1.3.2* | *ВЛ-10 кВ* | ***км*** | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | | - | | |
| ***млн.руб*** | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | | - | | |
| *1.3.3* | *ВЛ-0,4 кВ* | ***км*** | 6 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | | - | | |
| ***млн.руб*** | 6,0 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | | - | | |
| *1.3.4* | *Линия уличного освещения* | ***км*** | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | | - | | |
| ***млн.руб*** | 3,0 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | | - | | |
| 1.4 | Строительство объектов газоснабжения – всего | ***млн.руб*** | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | - | | - | | |
| *1.4.1* | *Строительство газопровода среднего давления* | ***км*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | |
| ***млн.руб*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | |
| *1.4.2* | *Строительство газораспределительных пунктов* | ***ед.*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | |
| ***млн.руб*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| *1.4.3* | *Строительство газопровода низкого давления* | ***км*** | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |
| ***млн.руб*** | 3,0 | - | - | - | - | 3,0 | - | - | - | - | |
| 1.5 | Строительство объектов водоснабжения – всего | ***млн.руб*** | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| *1.5.1* | *Строительство водозаборов (артезианских скважин)* | ***ед.*** | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| ***млн.руб*** | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | |
| *1.5.3* | *Строительство водонапорных установок (водонапорных башен)* | ***ед.*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ***млн.руб*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| *1.5.4* | *Строительство водопровода* | ***км*** | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |
| ***млн.руб*** | 3,0 | - | - | - | - | 3,0 | - | - | - | - | |
| 1.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего | ***млн.руб*** | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 14,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| *1.6.1* | *Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы* | ***ед.*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ***млн.руб*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| *1.6.2* | *Реконструкция детского сада* | ***ед.*** | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ***млн.руб*** | 13,0 | - | - | - | - | 13,0 | - | - | - | - | |
| *1.6.3* | *Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики)* | ***ед.*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ***млн.руб*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| *1.6.4* | *Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа* | ***ед.*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ***млн.руб*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| *1.6.1* | *Строительство (реконструкция) спортивного сооружения* | ***ед.*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ***млн.руб*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| *1.6.2* | *Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров* | ***км*** | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
| ***млн.руб*** | 3,0 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | |
| *1.5.3* | *Озеленение улиц и площадей* | ***кв.м*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ***млн.руб*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование проекта** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | |  |  |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **1** | **Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в МО «Ляльшурское» д. Ляльшур– всего,** | ***млн. руб.*** | **56,0** | **0** | **32,0** | **10,0** | **6,0** | **6,0** | **2,0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 | Изготовление проектно-сметной документации | ***млн. руб.*** | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Строительство подъездных дорог | ***км*** | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| ***млн. руб.*** | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего | ***млн. руб.*** | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| *1.3.1* | *ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА* | ***единиц*** | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| ***млн.руб.*** | 1,0 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
| *1.3.2* | *ВЛ-10 кВ* | ***км*** | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| ***млн.руб*** | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| *1.3.3* | *ВЛ-0,4 кВ* | ***км*** | 6 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - |
| ***млн.руб*** | 6,0 | - | - | 3,0 | - | 3,0 | - | - | - | - |
| *1.3.4* | *Линия уличного освещения* | ***км*** | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| ***млн.руб*** | 3,0 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| 1.4 | Строительство объектов газоснабжения - всего | ***млн.руб*** | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| *1.4.1* | *Строительство газопровода среднего давления* | ***км*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***млн.руб*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *1.4.2* | *Строительство газораспределительных пунктов* | ***ед.*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***млн.руб*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *1.4.3* | *Строительство газопровода низкого давления* | ***км*** | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| ***млн.руб*** | 3,0 | - | - | - | 3,0 | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Строительство объектов водоснабжения - всего | ***млн.руб*** | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| *1.5.1* | *Строительство водозаборов (артезианских скважин)* | ***ед.*** | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| ***млн.руб*** | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| *1.5.3* | *Строительство водонапорных установок (водонапорных башен)* | ***ед.*** | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| ***млн.руб*** | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| *1.5.4* | *Строительство водопровода* | ***км*** | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| ***млн.руб*** | 3,0 | - | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего | ***млн.руб*** | 32,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| *1.6.1* | Реконструкция здания средней общеобразовательной школы в д. Ляльшур с размещением детского сада | ***ед.*** | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ***млн.руб*** | 28,0 | - | 28,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| *1.6.2* | *Строительство (реконструкция) детского сада* | ***ед.*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***млн.руб*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *1.6.3* | *Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики)* | ***ед.*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***млн.руб*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *1.6.4* | *Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа* | ***ед.*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***млн.руб*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *1.6.1* | *Строительство (реконструкция) спортивного сооружения* | ***ед.*** | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| ***млн.руб*** | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - |
| *1.6.2* | *Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров* | ***км*** | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| ***млн.руб*** | 3,0 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
| *-1.5.3* | *Озеленение улиц и площадей* | ***кв.м*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***млн.руб*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование проекта** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | |  | |  |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | | **2022** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** |
| **1** | **Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в МО «Мишкинское» с. Мишкино – всего,** | ***млн. руб.*** | **28,0** | **3,0** | **11,0** | **2,0** | **0** | **0** | **8,0** | **4,0** | **0** | | **0** |
| *1.1* | *Изготовление проектно-сметной документации* | ***млн. руб.*** | 3 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | | 0 |
| *1.2* | *Строительство подъездных дорог* | ***км*** | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | | - |
| ***млн. руб.*** | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | | 0 |
| *1.3* | *Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего* | ***млн. руб.*** | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | | 0 |
| *1.3.1* | *ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА* | ***единиц*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| ***млн.руб.*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| *1.3.2* | *ВЛ-10 кВ* | ***км*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| ***млн.руб*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| *1.3.3* | *ВЛ-0,4 кВ* | ***км*** | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | | - |
| ***млн.руб*** | 2,0 | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | | - |
| *1.3.4* | *Линия уличного освещения* | ***км*** | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | | - |
| ***млн.руб*** | 4,0 | - | 4,0 | - | - | - | - | - | - | | - |
| *1.4* | *Строительство объектов газоснабжения - всего* | ***млн.руб*** | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0 | | 0 |
| *1.4.1* | *Строительство газопровода среднего давления* | ***км*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| ***млн.руб*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| *1.4.2* | *Строительство газораспределительных пунктов* | ***ед.*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| ***млн.руб*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| *1.4.3* | *Строительство газопровода низкого давления* | ***км*** | 4,0 | - | - | - | - | - | - | 4,0 | - | | - |
| ***млн.руб*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| *1.5* | *Строительство объектов водоснабжения - всего* | ***млн.руб*** | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | | 0 |
| *1.5.1* | *Строительство водозаборов (артезианских скважин)* | ***ед.*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| ***млн.руб*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| *1.5.3* | *Строительство водонапорных установок (водонапорных башен)* | ***ед.*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| ***млн.руб*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| *1.5.4* | *Строительство водопровода* | ***км*** | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | | - |
| ***млн.руб*** | 2,0 | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | | - |
| *1.6* | *Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего* | ***млн.руб*** | 12,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0 | | 0 |
| *1.6.1* | *Реконструкция общеобразовательной школы* | ***ед.*** | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | | - |
| ***млн.руб*** | 8,0 | - | - | - | - | - | 8,0 | - | - | | - |
| *1.6.2* | *Строительство (реконструкция) детского сада* | ***ед.*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| ***млн.руб*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| *1.6.3* | *Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики)* | ***ед.*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ***млн.руб*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| *1.6.4* | *Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа* | ***ед.*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ***млн.руб*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| *1.6.1* | *Строительство (реконструкция) спортивного сооружения* | ***ед.*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ***млн.руб*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| *1.6.2* | *Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров* | ***км*** | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ***млн.руб*** | 4,0 | - | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | |
| *1.5.3* | *Озеленение улиц и площадей* | ***кв.м*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ***млн.руб*** | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование проекта** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | |  | |  |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | | **2022** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** |
| **1** | **Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в МО «Порозовское» д. Порозово– всего,** | ***млн. руб.*** | **42,0** | **0,0** | **4,0** | **21,0** | **3,0** | **11,0** | **3,0** | **0,0** | **0** | | **0** |
| 1.1 | Изготовление проектно-сметной документации | ***млн. руб.*** | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | | 0 |
| 1.2 | Строительство подъездных дорог | ***км*** | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | | - |
| ***млн. руб.*** | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | | 0 |
| 1.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего | ***млн. руб.*** | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | | 0 |
| *1.3.1* | *ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА* | ***единиц*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| ***млн.руб.*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| *1.3.2* | *ВЛ-10 кВ* | ***км*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| ***млн.руб*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| *1.3.3* | *ВЛ-0,4 кВ* | ***км*** | 6 | - | - | 2 | - | 4 | - | - | - | | - |
| ***млн.руб*** | 6,0 | - | - | 2,0 | - | 4,0 | - | - | - | | -- |
| *1.3.4* | *Линия уличного освещения* | ***км*** | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | | - |
| ***млн.руб*** | 3,0 | - | - | 2,0 | - | 1,0 | - | - | - | | - |
| 1.4 | Строительство объектов газоснабжения - всего | ***млн.руб*** | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0 | | 0 |
| *1.4.1* | *Строительство газопровода среднего давления* | ***км*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| ***млн.руб*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| *1.4.2* | *Строительство газораспределительных пунктов* | ***ед.*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| ***млн.руб*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| *1.4.3* | *Строительство газопровода низкого давления* | ***км*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| ***млн.руб*** | 3,0 | - | - | - | - | - | 3,0 | - | - | | - |
| 1.5 | Строительство объектов водоснабжения - всего | ***млн.руб*** | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | | 0 |
| *1.5.1* | *Строительство водозаборов (артезианских скважин)* | ***ед.*** | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | | - |
| ***млн.руб*** | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | |
| *1.5.3* | *Строительство водонапорных установок (водонапорных башен)* | ***ед.*** | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| ***млн.руб*** | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | |
| *1.5.4* | *Строительство водопровода* | ***км*** | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |
| ***млн.руб*** | 3,0 | - | - | - | - | 3,0 | - | - | - | - | |
| 1.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего | ***млн.руб*** | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| *1.6.1* | *Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы*Порозовская СОШ реконструкция крыши и окон, спортзала, мастерских, ремонт полов | ***ед.*** | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| ***млн.руб*** | 15,0 | - | - | 15,0 | - | - | - | - | - | - | |
| *1.6.2* | *Строительство (реконструкция) детского сада*  Порозовский детский сад, перевод котельной на газ, замена оконных блоков, реконструкция крыши, ремонт полов | ***ед.*** | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ***млн.руб*** | 1,0 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | |
| *1.6.3* | *Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики)* | ***ед.*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ***млн.руб*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| *1.6.4* | *Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа* | ***ед.*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ***млн.руб*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| *1.6.1* | *Строительство (реконструкция) спортивного сооружения* | ***ед.*** | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| ***млн.руб*** | 1,0 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | |
| *1.6.2* | *Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров* | ***км*** | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| ***млн.руб*** | 3,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | |
| *1.5.3* | *Озеленение улиц и площадей* | ***кв.м*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ***млн.руб*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование проекта** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | |  | |  | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | | **2022** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** | |
| **1** | **Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в МО «Шарканское» юго-восточный МКР с. Шаркан – всего,** | ***млн. руб.*** | **50,0** | **26,0** | **23,0** | **1,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 1.1 | Изготовление проектно-сметной документации | ***млн. руб.*** | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | | 0 | |
| 1.2 | Строительство подъездных дорог | ***км*** | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ***млн. руб.*** | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 1.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего | ***млн. руб.*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| *1.3.1* | *ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА* | ***единиц*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ***млн.руб.*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| *1.3.2* | *ВЛ-10 кВ* | ***км*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ***млн.руб*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| *1.3.3* | *ВЛ-0,4 кВ* | ***км*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ***млн.руб*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| *1.3.4* | *Линия уличного освещения* | ***км*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ***млн.руб*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 1.4 | Строительство объектов газоснабжения - всего | **млн.руб** | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| *1.4.1* | *Строительство газопровода среднего давления* | ***км*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ***млн.руб*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| *1.4.2* | *Строительство газораспределительных пунктов* | ***ед.*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ***млн.руб*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| *1.4.3* | *Строительство газопровода низкого давления* | ***км*** | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ***млн.руб*** | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| 1.5 | Строительство объектов водоснабжения - всего | **млн.руб** | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| *1.5.1* | *Строительство водозаборов (артезианских скважин)* | ***ед.*** | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ***млн.руб*** | 2,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| *1.5.3* | *Строительство водонапорных установок (водонапорных башен)* | ***ед.*** | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ***млн.руб*** | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| *1.5.4* | *Строительство водопровода* | ***км*** | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ***млн.руб*** | 9,0 | 9,0 | - | - | - | - | - | - | -- | - | | |
| 1.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего | **млн.руб** | 10,0 | 4,0 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | | |
| *1.6.1* | *Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы* | ***ед.*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ***млн.руб*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| *1.6.2* | *Строительство (реконструкция) детского сада* | ***ед.*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ***млн.руб*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| *1.6.3* | *Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики)* | ***ед.*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ***млн.руб*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| *1.6.4* | *Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа* | ***ед.*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ***млн.руб*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| *1.6.1* | *Строительство (реконструкция) спортивного сооружения* | ***ед.*** | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ***млн.руб*** | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| *1.6.2* | *Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров* | ***км*** | 9 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |  | | |
| ***млн.руб*** | 9,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | - | - | - | - |  | - | | |
| *1.5.3* | *Озеленение улиц и площадей* | ***кв.м*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| ***млн.руб*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование проекта** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | |  | |  |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | | **2022** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** |
| **1** | **Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в МО «Шарканское» северный МКР с. Шаркан – всего,** | ***млн. руб.*** | **42,0** | **0** | **0** | **7,0** | **12,0** | **3,0** | **7,5** | **12,5** | **0** | | **0** |
| 1.1 | Изготовление проектно-сметной документации | ***млн. руб.*** | 7,0 | - | - | 7,0 | - | - | - | - | - | | - |
| 1.2 | Строительство подъездных дорог | ***км*** | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | | - |
| ***млн. руб.*** | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | | 0 |
| 1.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего | ***млн. руб.*** | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 0 | | 0 |
| *1.3.1* | *ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА* | ***единиц*** | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | | - |
| ***млн.руб.*** | 3,0 | - | - | - | - | 3,0 | - | - | - | | - |
| *1.3.2* | *ВЛ-10 кВ* | ***км*** | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | | - |
| ***млн.руб*** | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | | - |
| *1.3.3* | *ВЛ-0,4 кВ* | ***км*** | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | | - |
| ***млн.руб*** | 8,0 | - | - | - | 8,0 | - | - | - | - | | - |
| *1.3.4* | *Линия уличного освещения* | ***км*** | 5 | - | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 | - | | - |
| ***млн.руб*** | 5,0 | - | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 | - | | - |
| 1.4 | Строительство объектов газоснабжения - всего | **млн.руб** | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | - | | - |
| *1.4.1* | *Строительство газопровода среднего давления* | ***км*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| ***млн.руб*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| *1.4.2* | *Строительство газораспределительных пунктов* | ***ед.*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| ***млн.руб*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| *1.4.3* | *Строительство газопровода низкого давления* | ***км*** | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | | - |
| ***млн.руб*** | 5,0 | - | - | - | - | - | - | 5,0 | - | | - |
| 1.5 | Строительство объектов водоснабжения - всего | **млн.руб** | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | - | | - |
| *1.5.1* | *Строительство водозаборов (артезианских скважин)* | ***ед.*** | 1 |  | - | - | 1 | - | - | - | - | | - |
| ***млн.руб*** | 1,0 |  | - | - | 1,0 | - | - | - | - | | - |
| *1.5.3* | *Строительство водонапорных установок (водонапорных башен)* | ***ед.*** | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | | - |
| ***млн.руб*** | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | | - |
| *1.5.4* | *Строительство водопровода* | ***км*** | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | | - |
| ***млн.руб*** | 5,0 | - | - | - | - | - | 5,0 | - | - | | - |
| 1.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего | **млн.руб** | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | - | | - |
| *1.6.1* | *Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы* | ***ед.*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| ***млн.руб*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| *1.6.2* | *Строительство (реконструкция) детского сада* | ***ед.*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ***млн.руб*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| *1.6.3* | *Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики)* | ***ед.*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ***млн.руб*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| *1.6.4* | *Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа* | ***ед.*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ***млн.руб*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| *1.6.1* | *Строительство (реконструкция) спортивного сооружения* | ***ед.*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ***млн.руб*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| *1.6.2* | *Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров* | ***км*** | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |
| ***млн.руб*** | 5,0 | - | - | - | - | - | - | 5,0 | - | - | |
| *1.5.3* | *Озеленение улиц и площадей* | ***кв.м*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ***млн.руб*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

Таблица 15

**Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских**

**поселений Муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование проекта и численность вовлеченного в его реализацию населения** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | |  |  | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | |
| 1 | **Бородулинское** | ***ед.*** | **2** | **1** | **-** | **1** | - | - | - | - | - | - | |
|  | Строительство детской площадки д. Бородули/20 чел. | *ед.* | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|  | Строительство детской площадки д. Кельдыш/20 чел. | *ед.* | 1 | - | - | 1 | - | - | - |  | - | - | |
| 2 | **Быгинское** | ***ед.*** | **3** | **1** | **1** | **1** | - | - | - |  | - | - | |
|  | Строительство детской площадки на ул. Советская д. Старые Быги/35 чел. | *ед.* | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
|  | Благоустройство территории поселения первых жителей д.Старые Быги/40 чел. | *ед.* | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|  | Строительство детской площадки на ул. Центральная д.Нижний Казес/30 чел. | *ед.* | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | **Вортчинское** |  | **1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1** | **-** | **-** | **-** | |
|  | Благоустройство детской площадки д. Вортчино/15 чел. | *ед.* | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 4 | **Заречно - Вишурское** |  | **1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1** | **-** | **-** | |
|  | Благоустройство детской площадки д. Заречный Вишур/15 чел. | *ед.* | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 5 | **Зюзинское** |  | **8** | **-** | **1** | **3** | **2** | **2** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
|  | Благоустройство территории парковой зоны с.Зюзино/ 15 чел. | *ед.* | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
|  | Проведение комплекса мероприятий по благоустройству и озеленению территории населенных пунктов / 20 чел. | *ед.* | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
|  | Строительство детской площадки с.Зюзино / 10 чел. | *ед.* | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
|  | Строительство детской площадки д.Ягвайдур / 10 чел. | *ед.* | 1 | - | - | 1 | - | - | - | *-* | *-* | *-* | |
|  | Строительство детской площадки д.Байкей / 10 чел. | *ед.* | 1 | - | - | - | 1 | - | - | *-* | *-* | *-* | |
|  | Строительство детской площадки д.Сильшур / 10 чел. | *ед.* | 1 | - | - | - | - | 1 | - | *-* | *-* | *-* | |
| 6 | **Карсашурское** |  | **2** | **-** | **-** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
|  | Строительство детской площадки д. Карсашур/45 чел. | *ед.* | 1 | - | - | 1 | - | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
|  | Строительство спортивной площадки д. Чужегово/35 чел. | *ед.* | 1 | - | - | - | 1 | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| 7 | **Кыквинское** |  | **3** | **-** | **1** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
|  | Строительство детской площадки д. Кыква/ 30 чел. | *ед.* | 1 | - | 1 | - | - | - | - | *-* | *-* | *-* | | | |
|  | Строительство детской площадки д. Старое Ягино/ 10 чел. | *ед.* | 1 | - | - | 1 | - | - | - | *-* | *-* | *-* | | |
|  | Строительство спортивной площадки д. Кыква / 40 чел. | *ед.* | 1 | - | - | - | 1 | - | - | *-* | *-* | *-* | | |
| 8 | **Ляльшурское** |  | **3** | **1** | **-** | **-** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **-** | | |
|  | Проведение комплекса мероприятий по благоустройству и озеленению территории населенных пунктов/ 300 чел. | *ед.* | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
|  | Благоустройство территории «березовой рощи» в д. Пашур-Вишур/ 10 чел. | *ед.* | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |  | | |
|  | Благоустройство парковой зоны д. Ляльшур/ 30 чел. | *ед.* | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | | |
| 9 | **Мувырское** |  | **2** | **-** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | |
|  | Зона отдыха на территории бывшей киносъемочной площадки в д. Старый Пашур / 20 чел. | *ед.* | 1 | - | 1 | - | - | - | *-* | *-* | *-* | *-* | | |
|  | Строительство детской площадки в д. Суроново/ 10 чел. | *ед.* | 1 | - | - | 1 | - | - | *-* | *-* | *-* | *-* | | |
| 10 | **Мишкинское** |  | **7** | **2** | **2** | **1** | **1** | **1** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | |
|  | Строительство детской площадки в с. Мишкино/75 чел. | *ед.* | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | *-* | *-* | *-* | *-* | | |
|  | Благоустройство родников /30 чел. | *ед.* | 2 | 1 | 1 | - | - | - | *-* | *-* | *-* | *-* | | |
| 11 | **Нижнекиварское** |  | **3** | **-** | **-** | **2** | **1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | |
|  | Детская площадка в д. Нижние Кивары/ 20 чел. | *ед.* | 1 | - | - | 1 | - | - | *-* | *-* | *-* | *-* | | |
|  | Детская площадка в д. Верхние Кивары / 20 чел. | *ед.* | 1 | - | - | - | 1 | - | *-* | *-* | *-* | *--* | | |
|  | Зона отдыха в д. Нижние Кивары/ 20 чел. | *ед.* | 1 | - | - | 1 | - | - | *-* | *-* | *--* | *-* | | |
| 12 | **Порозовское** |  | **2** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | | |
|  | Перевод здания библиотеки в этнодом-музей/ 50 чел. | *ед.* | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
|  | Проект с Порозовским СДК старинных обрядов в рамках этнотуризма/ 50 чел. | *ед.* | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -- | | |
| 13 | **Сосновское** |  | **2** | **-** | **-** | **1** | **-** | **1** | **-** | **-** | **-** | **-** | | |
|  | Строительство детских площадок по улицам населенных пунктов/ 60 чел. | *ед.* | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | | |
|  | Посадка аллеи Победы с. Сосновка /20 чел. | *ед.* | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | | |
| 14 | **Сюрсовайское** |  | **2** | **-** | **-** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | |
|  | Строительство спортивной площадки с. Сюрсовай / 20 чел. | *ед.* | 1 | - | - | 1 | - | - |  | - | - | - | | |
|  | Создание и благоустройство зоны отдыха с .Сюрсовай / 20 чел. | *ед.* | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | | |
| 15 | **Шарканское** |  | **4** | **-** | **1** | **2** | **1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | |
|  | Строительство детских площадок по микрорайонам с. Шаркан/210 чел. | *ед.* | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | | |
|  | Строительство спортивной площадки/50 чел. | *ед.* | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | | |
|  | **Итого** | *ед.* | **44** | **5** | **8** | **15** | **9** | **5** | **1** | **1** | **-** | **-** |
| ***млн. руб.*** | **4,42** | **1,36** | **0,76** | **1,25** | **0,76** | **0,19** | **0,05** | **0,05** | **-** | **-** |

Таблица 16

**Реализация проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений Муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование проектов** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | |  |  |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1 | Организация и проведение всероссийского молодежного проекта по сохранению культурно-исторического наследия села: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 1.1 | в рамках проекта «В гостях у Тол Бабая» с. Шаркан | *ед.* | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Организация и проведение всероссийских соревнований по традиционным для России (национальным) видам спорта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.1 | организация и проведение всероссийского соревнования по городошному спорту с. Шаркан | *ед.* | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  | **Итого** | ***ед.*** | **2** | **1** | **-** | **1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***млн. руб.*** | **20** | **10** | **-** | **10** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

1. **Меры муниципального регулирования подпрограммы**

Правовые основы реализации в МО «Шарканский район» социально-экономической политики в сфере развития сельского хозяйства устанавливает Закон Удмуртской Республики от 30 июня 2011 года № 31-РЗ «О развитии сельского хозяйства в Удмуртской Республике».

1. **Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

Оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ муниципальными учреждениями района в рамках программы не предусмотрено.

1. **Взаимодействие с органами государственной власти и**

**местного самоуправления, организациями и гражданами**

В рамках программы осуществляется взаимодействие с органами государственной власти Удмуртской Республики.

В реализации мероприятий программы в соответствии с действующим законодательством принимают участие работодатели граждан, проживающих и работающих в сельской местности или изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность (в том числе молодых семей и молодых специалистов), которым предоставляется субсидия на строительство (приобретение) жилья с привлечением средств работодателей.

1. **Ресурсное обеспечение программы**

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджета Удмуртской Республики, муниципального образования «Шарканский район» и сельских поселений, а также внебюджетных источников.

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета муниципального образования «Шарканский район» представлено в приложении 5 к муниципальной программе.

Средства бюджета Шарканского района, направляемые на реализацию программы учтены также в составе расходов на содержание аппарата управления ответственных исполнителей и соисполнителей программы:

1) Муниципальная программа муниципального образования «Шарканский район» «Муниципальное управление на 2015 – 2024 годы», подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы»;

2) Муниципальная программа муниципального образования «Шарканский район» «Создание условий для устойчивого экономического развития Шарканского района на 2015 – 2024 годы», подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции».

Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета муниципального образования «Шарканский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Возможно привлечение средств на реализацию программы из федерального бюджета, бюджета Удмуртской Республики по итогам конкурсных процедур.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета Удмуртской Республики на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной программе.

1. **Риски и меры по управлению рисками программы**

Финансовые риски обусловлены необходимостью долгосрочного прогнозирования социально-экономического развития и финансового планирования, а также зависимостью реализации программы от привлечения средств из федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики.

Финансовые риски также связаны с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий программы. В качестве меры по управлению риском будет осуществляться финансовый контроль.

Организационные риски связаны с необходимостью осуществлять для решения задач программы межведомственное и межуровневое взаимодействие с федеральными и региональными структурами. Меры по управлению организационными рисками: мониторинг реализации программы; координация деятельности участников реализации программы; закрепление персональной ответственности за достижение целевых показателей (индикаторов) и конечных результатов реализации программы.

1. **Конечные результаты и оценка эффективности программы**

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях Муниципального района будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей, приведенных в приложении 1.