Приложение № 1

к Постановлению муниципального образования

«Муниципальный округ Шарканский район

Удмуртской Республики»

от 15.05.2025 № 484

**ПЛАН**

**подготовки объектов жилищно-коммунального**

**хозяйства, социальной сферы и городского хозяйства**

**муниципального образования «Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской Республики»**

**к работе в осенне-зимний период 2025-2026**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок****исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| 1. | Предусмотреть замену ветхих инженерных сетей (тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения) | в период подготовкик осенне-зимнемупериоду2025-2026 годов | ООО «Теплоресурс» (по согласованию);МУП «Коммунсервис» (по согласованию); |
| 2. | Обеспечить наличие резервного топлива на топливопотребляющих установках в объеме трехсуточного запаса | до 1 сентября 2025 года | ООО «Теплоресурс»; |
| 3. | Предоставить утвержденные температурные графики котельных, сетевых установок, центральных тепловых пунктов и подмешивающих станций на отопительный период 2025-2026 годов | до 30 августа 2025 года | ООО «Теплоресурс»; |
| 4. | Обеспечить своевременное заключение договоров на поставку в 2025-2026 годах топлива в целях обеспечения котельных жилищно-коммунального хозяйства  | до 30 августа 2025 года | ООО «Теплоресурс» (по согласованию); |
| 5. | Обеспечить постоянную готовность к работе резервных источников электроснабжения на объектах коммунальной и социальной сферы | постоянно | Управление образования Шарканского района отдел культуры и спорта Администрации Шарканского района; |
| 6. | Обеспечить наличие неснижаемых запасов материально-технических ресурсов для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства | с 1 июня 2025 годапо 31 мая 2026 года | ООО «Теплоресурс» (по согласованию);МУП «Коммунсервис» (по согласованию)Отдел ГО и ЧС и мобилизационной работы Администрации Шарканского района; |
| 7. | Проводить совместные противоаварийные тренировки по взаимодействию жилищно-коммунальных и ресурсоснабжающих организаций на объектах с целью отработки внештатных ситуаций при полном или частичном прекращении тепло- и (или) электроснабжения | в течение 2025 года | Отдел ГО и ЧС и мобилизационной работы Администрации Шарканского района (по согласованию);ООО «Теплоресурс» (по согласованию);МУП «Коммунсервис» (по согласованию); |
| 8. | Провести гидравлические испытания и промывку наружных и внутридомовых инженерных сетей тепло- и водоснабжения с оформлением соответствующих актов, согласованных с теплоснабжающей организацией, с последующим представлением их в Комиссию по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду | до 28 июля 2025 года | Управление образования Шарканского района отдел культуры и спорта Администрации Шарканского района |
| 9. | Предоставить в адрес Комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования «Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской Республики» к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов | до 15 апреля 2025 годадо 30 апреля 2025 года | Управление образования Шарканского района отдел культуры и спорта Администрации Шарканского района |
| 10. | Предоставлять информацию о выполнении планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования «Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской Республики»к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов | еженедельно,июнь - ноябрь 2025 года | Управление образования Шарканского района отдел культуры и спорта Администрации Шарканского района |
| 11. | Оценить обеспечение готовности объектов теплоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства, многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов: |  | ООО «Теплоресурс» (по согласованию)Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской Республики» |
| 11.1. | Потребители тепловой энергии | до 1 сентября 2025 года |
| 11.2. | Теплосетевые и теплоснабжающие организации  | до 1 ноября 2025 года |
| 12. | Обеспечить оформление паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов и актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов | до 15 сентября 2025 годапотребителей тепловой энергиидо 1 ноября 2025 годадля теплоснабжающихорганизаций, до 15 ноября 2025 годадля муниципальногообразования | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской Республики» |